Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 15.10.2013 N 487-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ, СВЯЗИ

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ (2014 - 2020 ГОДЫ)"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области

от 25.02.2014 [N 80-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035F3CC672C71B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BDx6NBO), от 08.04.2014 [N 133-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035F0CB632B71B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BFx6NCO), от 27.05.2014 [N 220-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035F0C3602D71B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BEx6N9O),

от 17.06.2014 [N 233-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035F1C9642E71B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BFx6NCO), от 08.07.2014 [N 265-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035F1CE6F2E71B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BFx6NCO), от 14.10.2014 [N 428-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035F7CF6E2871B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BFx6NCO),

от 25.11.2014 [N 479-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035F4CB652071B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BFx6NCO), от 22.12.2014 [N 570-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035F4CE622971B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BFx6NCO), от 17.02.2015 [N 54-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035F5CF6F2E71B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BFx6NCO),

от 10.03.2015 [N 88-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035FACA672071B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BEx6N8O), от 28.04.2015 [N 157-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035FBCA6F2971B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BFx6NCO), от 16.06.2015 [N 228-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D034F2C8602971B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BEx6NBO),

от 30.06.2015 [N 241-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D034F2C3632D71B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BFx6NCO), от 29.09.2015 [N 392-пп](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D034F1CB622171B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BFx6NCO)

от 06.11.2015 N 449-пп)

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Архангельской области "Развитие**

**энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства**

**Архангельской области (2014 - 2020 годы)"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)" (далее - государственная программа) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство ТЭК и ЖКХ) |
| Соисполнители государственной программы | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее - администрация Губернатора и Правительства);  министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее - министерство природных ресурсов и ЛПК);  министерство промышленности и строительства Архангельской области (далее - министерство промышленности и строительства);  министерство здравоохранения Архангельской области (далее - министерство здравоохранения);  министерство культуры Архангельской области (далее - министерство культуры); |
|  | министерство образования и науки Архангельской области (далее - министерство образования и науки);  министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области (далее - министерство по делам молодежи и спорту);  министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее - министерство труда, занятости и социального развития);  агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области (далее - агентство по печати и СМИ); |
|  | агентство по делам архивов Архангельской области (далее - агентство по делам архивов);  агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее - агентство ГПС и ГЗ);  инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области (далее - инспекция по ветеринарному надзору);  государственная жилищная инспекция Архангельской области (далее - государственная жилищная инспекция) |
| Подпрограммы государственной программы | [подпрограмма N 1](#P151) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области";  [подпрограмма N 2](#P272) "Газификация Архангельской области";  [подпрограмма N 3](#P336) "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" |
| Цель государственной программы | формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. [Перечень](#P472) целевых показателей государственной программы приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи государственной программы | задача N 1 - снижение энергоемкости валового регионального продукта Архангельской области;  задача N 2 - комплексное решение экономических, экологических, энергетических и социальных проблем для устойчивого развития муниципальных образований Архангельской области (далее - муниципальные образования) путем газификации;  задача N 3 - формирование эффективной системы организации и управления в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2014 - 2020 годы. Государственная программа реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования государственной программы | общий объем финансирования государственной программы составляет 42 366 995,0 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета - 181 086,6 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 27 940 273,4 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – 1 335 223,1 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 12 910 411,9 тыс. рублей |

I. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации государственной программы

Рост экономики неуклонно сопровождается соразмерным ростом потребления энергоресурсов, что в конечном итоге может привести к энергодефициту и замедлению социально-экономического развития Архангельской области.

Долгосрочное социально-экономическое развитие подразумевает преодоление энергетических барьеров роста, в том числе за счет повышения энергоэффектиности и использования альтернативных видов энергии.

Объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства имеют крайне низкую эффективность, обусловленную моральным устареванием и высоким износом. В связи с этим серьезное внимание следует уделить модернизации и строительству объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В государственной программе учтены основные положения Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года, [Указа](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013057DE30F7C031752EEC5804x3N1O) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ 7 мая 2012 года N 600), [распоряжения](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3093258DD32F99D3B7D77E05Ax0N3O) Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", Энергетической [стратегии](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC309365ED837F99D3B7D77E05A033EEB706465ACE5490032x5N2O) России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р, государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013A59DE3BF4C031752EEC580431B467632CA0E449003351x2N8O) "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 321, послания Губернатора Архангельской области И.А.Орлова Архангельскому областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области от 5 марта 2013 года, соглашения о сотрудничестве между администрацией Архангельской области и открытым акционерным обществом "Газпром" от 5 октября 2004 года (с дополнительным соглашением от 1 сентября 2009 года N 1), соглашения о сотрудничестве по вопросам развития и реконструкции систем энергоснабжения в Архангельской области между Правительством Архангельской области, открытым акционерным обществом "Межрегионтеплоэнерго", открытым акционерным обществом "Межрегионэнергогаз" и обществом с ограниченной ответственностью "Комирегионгаз" от 18 марта 2010 года N 06-07/8.

II. Характеристика подпрограмм государственной программы

2.1. ПАСПОРТ

подпрограммы N 1 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Архангельской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области" (далее - подпрограмма N 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | министерство ТЭК и ЖКХ |
| Соисполнители подпрограммы | администрация Губернатора и Правительства;  министерство природных ресурсов и ЛПК;  министерство промышленности и строительства;  министерство здравоохранения;  министерство культуры;  министерство образования;  министерство по делам молодежи и спорту;  министерство труда, занятости и социального развития;  агентство по печати и СМИ;  агентство по делам архивов;  агентство ГПС и ГЗ;  инспекция по ветеринарному надзору |
| Участники подпрограммы | государственные учреждения Архангельской области, подведомственные исполнительным органам государственной власти Архангельской области - соисполнителям государственной программы (далее соответственно - государственные учреждения, органы государственной власти);  органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее - органы местного самоуправления) |
| Цель подпрограммы | снижение энергоемкости валового регионального продукта Архангельской области. [Перечень](#P556) целевых показателей подпрограммы приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача N 1 - повышение эффективности использования энергоресурсов и воды в Архангельской области;  задача N 2 - повышение доли местных видов топлива, возобновляемых источников энергии в топливно-энергетическом балансе Архангельской области;  задача N 3 - повышение качества предоставления услуг по обеспечению топливно-энергетическими ресурсами и водой в муниципальных образованиях |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма N 1 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 17 604 004,7 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета - 181 086,6 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 3 661 482,2 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – 1 264 368,1 тыс. рублей;  внебюджетные средства - 12 497 067,8 тыс. рублей |

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 1,

описание основных проблем

Подпрограмма N 1 определяет комплекс мероприятий, направленных на реализацию проектов и технологий по повышению эффективности использования первичных и вторичных энергетических ресурсов объектами топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

При разработке учитывались требования Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013A5CDA37F5C031752EEC5804x3N1O) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ), [постановления](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC301375EDD32F5C031752EEC5804x3N1O) Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", [Методики](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC301305FD935F2C031752EEC580431B467632CA0E449003351x2NAO) расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года N 273 (далее - Методика).

По имеющимся оценкам экспертов, потенциал энергосбережения Архангельской области составляет 2,8 млн. тонн условного топлива в год.

Произошедший в конце XX века спад промышленного производства привел к невостребованности топливно-энергетических ресурсов и сокращению их производства. Организации, занимающиеся выработкой первичных видов энергии, претерпели кризисы различных направлений, которые складывались из-за недофинансирования отрасли и устаревания техники и технологии. Капитальные затраты были направлены на восстановление начального состояния и поддержание набранного уровня их развития.

По сравнению с уровнем 1998 года объем валового регионального продукта к 2009 году вырос в сопоставимых ценах почти в 2 раза, что сопровождалось соразмерным ростом потребления топливно-энергетических ресурсов.

До 2000 года использование основных видов энергоносителей сокращалось под влиянием спада производства и составило в 2000 году 8,5 млн. тонн условного топлива (далее - т у.т.) Следующий период характеризуется устойчивым ростом экономики и положительной динамикой потребления топливно-энергетических ресурсов. В 2007 году потребление составило 8,9 млн. т у.т., или возросло на 4,7 процента по сравнению с 2000 годом. Достаточно высокий темп экономического роста потребовал прироста производства электроэнергии в 1,3 раза.

Наиболее энергоемкими отраслями экономики Архангельской области являются:

производство целлюлозы;

производство бумаги и картона;

трубопроводный транспорт.

Учитывая географические и климатические особенности, а также существенные запасы древесины, в основе развития коммунальной энергетики лежит использование возобновляемых источников энергии, что позволит реализовать до 30 процентов потенциала энергосбережения.

Для достижения такого результата необходимо решить следующие задачи:

реконструкция существующих и строительство новых котельных с применением технологий, основанных на сжигании биотоплива;

строительство заводов по производству биотоплива;

внедрение инновационных технологий в производство и передачу тепловой энергии;

обеспечение рационального комплексного использования лесных ресурсов;

оптимизация тарифов на тепловую и электрическую энергию, производимую с использованием биотоплива.

Источниками биоресурсов в Архангельской области являются отходы лесохозяйственной деятельности (свыше 5 млн. куб. м отходов). Более 2 млн. куб. м отходов, включая отходы лесосек, рассредоточены по территории Архангельской области. Потенциальным ресурсом для утилизации являются около 500 тыс. куб. м горбылей и реек и сухостой в междуречье Северной Двины и Пинеги, где на площади 2 млн. гектаров усыхает 200 млн. куб. м еловых лесов.

Наряду с топливно-энергетическим комплексом особого внимания заслуживает жилищно-коммунальное хозяйство Архангельской области.

В 2012 году жилищный фонд составляет 168 513 зданий с общей площадью 30 165,2 тыс. кв. м, в том числе с централизованным теплоснабжением - 18 870,7 тыс. кв. м. Годовое энергопотребление жилым фондом составило 6212,2 млн. кВт.ч/год.

В базовом 2012 году среднее удельное водопотребление на одного жителя составило 107 л/сут., удельный расход тепловой энергии - 0,233 Гкал/кв. м в год.

В 2012 году доля потерь при производстве, распределении и транспортировке составила:

тепловой энергии - 9,4 процента;

воды - 35,5 процента;

электроэнергии - 7,2 процента.

На территории Архангельской области недостаточно развита система учета отпуска и расходования энергоресурсов на розничном рынке, что не позволяет выстраивать экономически выгодные и эффективные отношения между ресурсоснабжающими организациями и потребителями.

Немаловажным приоритетом государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности является освоение потенциала энергосбережения в социальной сфере.

Сложившаяся система контроля за потреблением коммунальных услуг не стимулирует работников государственных учреждений и муниципальных учреждений муниципальных образований (далее - муниципальные учреждения) к обеспечению режима энергосбережения. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, в большинстве случаев не имеют должной квалификации и обеспечивают только поддержание текущего состояния систем энергопотребления.

Решение проблемы низкой энергетической эффективности зданий лежит в использовании программно-целевого метода с целевым выделением средств на реализацию энергосберегающих мероприятий и создании органов управления энергосбережением.

Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных систем автоматизации потребления тепловой энергии, модернизации систем внутреннего освещения с целью внедрения энергосберегающих ламп и светильников и создания систем управления освещением.

Вместе с тем данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачей зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования зданий целесообразно обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Наиболее перспективным механизмом финансирования мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представляются энергосервисные договоры (контракты), основными задачами которых являются:

формирование механизмов, обеспечивающих привлечение целевых инвестиций в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

снижение энергопотребления и эффективное использование энергетических ресурсов;

формирование действенных стимулов к энергосбережению во всех секторах экономики.

Главным условием использования энергосервисных договоров (контрактов) при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях является наличие энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования государственного или муниципального учреждения.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергоресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития, решение которой обеспечивается подпрограммой N 1.

Целевые [показатели](#P738), рассчитанные в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC301305FD935F2C031752EEC580431B467632CA0E449003351x2NAO), представлены в приложении N 2 к государственной программе.

В рамках подпрограммы N 1 определены мероприятия, реализующие основные задачи, сформулированные [статьями 13](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013A5CDA37F5C031752EEC580431B467632CA0E449003254x2NAO) и [24](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013A5CDA37F5C031752EEC580431B467632CA0xEN6O) Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 1

Реализацию мероприятий [пунктов 1.1](#P1770) и [1.2](#P2065) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляет подведомственное министерству ТЭК и ЖКХ государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Региональный центр по энергосбережению" (далее - ГБУ "Региональный центр по энергосбережению"), средства на реализацию которых направляются данному учреждению в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятий [пунктов 1.3](#P2237) и [1.4](#P3019) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляют подведомственные органам государственной власти государственные учреждения, средства на реализацию которых направляются государственным учреждениям в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятий [пунктов 1.5](#P3341), [1.6](#P3405), [1.9](#P3668), [1.10](#P3727) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляют министерство ТЭК и ЖКХ, органы местного самоуправления. Финансирование указанных мероприятий осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Реализация мероприятия [пункта 1.7](#P3464) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035F5CF612A71B7055338BE30x2N4O) Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 298-пп "Об утверждении Порядка формирования и реализации областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период" (далее - постановление Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 298-пп) и областной адресной инвестиционной программой, утверждаемой постановлением Правительства Архангельской области.

Реализацию мероприятий [пунктов 1.8](#P3528), [1.14](#P3963) и [1.15](#P4007) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляют министерство ТЭК и ЖКХ, органы местного самоуправления в соответствии с порядками предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, утверждаемыми постановлениями Правительства Архангельской области.

Реализация мероприятий [пункта 1.11](#P3786) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ, средства на реализацию которых направляются в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Финансирование мероприятий [пунктов 1.4](#P3019) и [1.8](#P3528) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 3 к государственной программе) за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013458D431F4C031752EEC580431B467632CA0E449003352x2NFO) предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года N 754.

Средства федерального бюджета предоставляются на условиях софинансирования расходных обязательств Архангельской области на реализацию мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 3 к государственной программе).

Реализацию мероприятий [пункта 1.12](#P3845) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляют министерство ТЭК и ЖКХ и органы местного самоуправления в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, утвержденным настоящим постановлением.

Реализацию мероприятий [пункта 1.13](#P3903) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляет министерство ТЭК и ЖКХ и органы местного самоуправления в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, утвержденным настоящим постановлением.

Реализацию мероприятий пункта 1.16 перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляет министерство ТЭК и ЖКХ и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование и на уплату лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного оборудования, утвержденным настоящим постановлением.

Реализацию мероприятий пунктов 1.17 и 1.18 перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляет министерство ТЭК и ЖКХ, органы местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 298-пп и областной адресной инвестиционной программой, утверждаемой постановлением Правительства Архангельской области.

Исполнители мероприятий [пунктов 1.5](#P3341) - [1.10](#P3727), [1.12](#P3845) - [1.15](#P4007), 1.17 перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 3 к государственной программе) определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013558D937F6C031752EEC5804x3N1O) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ).

Ресурсное [обеспечение](#P6789) реализации подпрограммы N 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 4 к государственной программе.

[Перечень](#P1673) мероприятий подпрограммы N 1 представлен в приложении N 3.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 1 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

2.4. ПАСПОРТ

подпрограммы N 2 "Газификация Архангельской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Газификация Архангельской области" (далее - подпрограмма N 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | министерство ТЭК и ЖКХ |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | органы местного самоуправления;  открытое акционерное общество "Газпром" (далее - ОАО "Газпром");  филиал открытого акционерного общества "Газпром газораспределение" в Архангельской области;  организации - потребители природного газа |
| Цель подпрограммы | комплексное решение экономических, экологических, энергетических и социальных проблем для устойчивого развития муниципальных образований путем газификации, внедрения и расширения применения высокоэффективного и безопасного энергоресурса - сетевого природного газа. [Перечень](#P607) целевых показателей подпрограммы приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача N 1 - обеспечение доступности природного газа как вида топлива для муниципальных образований;  задача N 2 - реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива;  задача N 3 - строительство газопроводов |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма N 2 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 009 812,5 тыс. рублей, в том числе:  средства областного бюджета – 592 324,4 тыс. рублей;  средства местных бюджетов - 70 855,0 тыс. рублей;  внебюджетные средства - 346 633,1 тыс. рублей |

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 2,

описание основных проблем

В 2010 году ОАО "Газпром" завершило строительство газопровода-отвода к городам Архангельску и Северодвинску. Ввод в эксплуатацию этого объекта для обеспечения его дальнейшей работоспособности в обязательном порядке должен сопровождаться отбором газа. Для обеспечения расхода топлива необходимо развивать сеть межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей, осуществлять своевременную реконструкцию и модернизацию действующего и строительство нового топливопотребляющего оборудования организаций, в том числе коммунальной энергетики. Инвестор - ОАО "Газпром" обеспечивает доведение газа до населенного пункта. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают доведение до потребителей газа путем реконструкции и строительства газовых котельных, строительства газораспределительных сетей и газоснабжения жилых домов. В этой связи действия ОАО "Газпром", включая его дочерние организации, должны быть жестко синхронизированы с действиями органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций - потребителей природного газа.

В 2012 году министерством ТЭК и ЖКХ совместно с муниципальными образованиями и открытым акционерным обществом "Газпром промгаз" завершены основные этапы работы по корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Архангельской области (далее - Генеральная схема). Последний вариант данной схемы был разработан в 2006 году и требовал актуализации с учетом расширения газотранспортной сети и наличия перспективных потребителей. Генеральная схема предусматривает наличие 27 газораспределительных станций на территории Архангельской области, 12 из которых перспективные, 8 газораспределительных станций будут реконструированы с целью увеличения производительности. Предусмотрено строительство более 1400 километров межпоселковых газопроводов, газификация 268 населенных пунктов, подключение 207 тыс. квартир и индивидуальных жилых домов.

Несмотря на принимаемые в последние годы меры, по-прежнему актуальным остается расширение сети распределительных газопроводов, перевод потребителей на природный газ, развитие газотранспортной системы, увеличение числа населенных пунктов, обеспеченных природным газом. В настоящее время сетевым природным газом пользуются только организации и население городов Котласа, Коряжмы, Вельска, Мирного, населенных пунктов Приводино, Савватия, Курцево, Шипицыно в Котласском районе, Яренск, Урдома Ленского района, Вороновская Вельского района, Плесецк Плесецкого района, Уемский и Рикасиха Приморского района. Переведена на использование природного газа Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-2, реализуется проект по переводу на природный газ Северодвинской ТЭЦ-1, открытого акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" и открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка". Для газификации указанных населенных пунктов построены и введены в эксплуатацию газопровод-отвод к городам Архангельску и Северодвинску и часть системы межпоселковых газопроводов и распределительных сетей газоснабжения. Количество потребителей природного газа в населенных пунктах по-прежнему невелико.

Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию обусловлен непрогнозируемым ростом цен на топочный мазут. Эта проблема решается за счет перевода существующих угольных и мазутных котельных на использование природного газа. В отличие от стоимости топочного мазута тарифы на природный газ регулируются федеральными органами государственной власти, предельные значения роста тарифов определены [постановлением](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013A5BDA35F6C031752EEC5804x3N1O) Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года N 1021 "О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации". Другой стороной проблемы является низкая эффективность котельных, имеющих значительный физический износ, морально устаревших. Поэтому перевод существующих угольных и мазутных котельных на использование природного газа, а также использование современного высокоавтоматизированного и эффективного газового оборудования по-прежнему остаются актуальными.

Немаловажным фактором, влияющим на выбор альтернативного по отношению к мазуту и углю вида топлива, является экологический аспект выработки тепла и электроэнергии. Преимуществом применения природного газа является его экологическая безопасность.

При использовании природного газа исключаются из состава выбросов следующие загрязняющие вещества, образующиеся при сжигании традиционных для Архангельской области видов топлива: сажа, зола, диоксид серы.

К решению задачи газификации необходимо подходить комплексными программными методами ввиду следующих причин:

строительство газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов и распределительных сетей газоснабжения следует выполнять одновременно с подготовкой потребителей к работе на природном газе;

для обеспечения синхронизации ввода в эксплуатацию сетей и оборудования требуется активное участие, взаимодействие и координация действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций-потребителей и организаций-поставщиков природного газа;

необходимость синхронизации усилий диктует требование своевременного финансирования мероприятий, жесткой дисциплины их исполнения в требуемые сроки, ответственности за достижение целевых показателей.

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 2

Реализация мероприятия [пунктов 2.1](#P4233) - [2.3](#P4357), [2.21](#P5418) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013558D937F6C031752EEC5804x3N1O) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и [постановлением](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035F5CF612A71B7055338BE30x2N4O) Правительства Архангельской области от 10 октября 2012 года N 298-пп.

Реализация мероприятий [пунктов 2.4](#P4415) - [2.18](#P5241), [2.26](#P5713) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области и газораспределительными организациями в Архангельской области в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013A5FD533F0C031752EEC5804x3N1O) от 18 июля 2011 года N 223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Реализация мероприятий [пунктов 2.19](#P5300), [2.20](#P5359), [2.22](#P5477) - [2.25](#P5654) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC301355FDC33F6C031752EEC580431B467632CA0E449003351x2NFO) подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года N 1314.

Ресурсное [обеспечение](#P6789) реализации подпрограммы N 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 4 к государственной программе.

[Перечень](#P4230) мероприятий подпрограммы N 2 представлен в приложении N 3.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 2 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

2.7. ПАСПОРТ

подпрограммы N 3 "Формирование и реализация региональной

политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального

хозяйства Архангельской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" (далее - подпрограмма N 3) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | министерство ТЭК и ЖКХ |
| Соисполнители подпрограммы | государственная жилищная инспекция |
| Участники подпрограммы | министерство ТЭК и ЖКХ;  государственная жилищная инспекция;  государственные учреждения, подведомственные министерству ТЭК и ЖКХ;  организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере топливно-энергетического комплекса, газоснабжения и коммунального хозяйства Архангельской области |
| Цель подпрограммы | формирование эффективной системы организации и управления в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. [Перечень](#P648) целевых показателей подпрограммы приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача N 1 - возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги в сфере топливно-энергетического комплекса, газоснабжения и коммунального хозяйства Архангельской области, связанных с государственным регулированием цен (тарифов);  задача N 2 - осуществление государственного, муниципального и общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;  задача N 3 - создание условий для деятельности органов государственной власти, государственных учреждений и некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" (далее - Фонд капитального ремонта), в том числе для реализации государственной программы |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма N 3 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 23 753 177,8 тыс. рублей, в том числе:  средства областного бюджета – 23 686 466,80 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 66 711,0 тыс. рублей |

2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 3,

описание основных проблем

Топливно-энергетический комплекс и коммунальная отрасль в течение многих лет финансировались по остаточному принципу, что сделало их убыточными и депрессивными. Организации отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Кроме этого, государственная политика сдерживания тарифов (цен) на некоторые виды коммунальных услуг приводит к возникновению выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги в сфере топливно-энергетического комплекса, газоснабжения и коммунального хозяйства Архангельской области.

С целью защиты экономических интересов населения от монопольного повышения тарифов и обеспечения покрытия расходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с государственным регулированием тарифов (цен), областным бюджетом предусмотрены субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на поставляемые топливно-энергетические, коммунальные ресурсы и услуги (далее - субсидии на возмещение недополученных доходов):

газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения бытовых нужд населения;

энергоснабжающим организациям, отпускающим электрическую энергию потребителям в децентрализованных зонах электроснабжения;

теплоснабжающим организациям, поставляющим населению и потребителям, приравненным к населению, тепловую энергию на нужды теплоснабжения (для отопления и горячего водоснабжения);

топливоснабжающим организациям, поставляющим твердое топливо населению для нужд отопления;

организациям водопроводно-канализационного комплекса, оказывающим услуги холодного водоснабжения и водоотведения для населения и потребителей, приравненных к населению;

организациям коммунального комплекса, оказывающим услуги утилизации твердых бытовых отходов от населения и потребителей, приравненных к населению.

В 2013 году министерством ТЭК и ЖКХ заключено более 300 договоров на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим регулируемую деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Субсидирование является существенным стабилизирующим фактором в деятельности ресурсоснабжающих организаций, оказывающим влияние на их финансовую устойчивость, а также одним из путей решения проблемы неплатежей и задолженности в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Качество предоставления жилищно-коммунальных услуг - еще одна очень важная и актуальная тема, которая касается и волнует каждого жителя Архангельской области, так как связана с обеспечением комфортного проживания граждан и их расходами на оплату жилищно-коммунальных услуг.

С учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013A5CDC33FBC031752EEC5804x3N1O) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства министерство ТЭК и ЖКХ ежегодно, не реже чем один раз в квартал организует подготовку инициативных граждан, председателей советов многоквартирных домов, руководителей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и других специализированных кооперативов.

Кроме этого, большое значение имеет осуществление контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В рамках реализации Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013A5CDE34F5C031752EEC5804x3N1O) Российской Федерации, во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013057DE30F7C031752EEC5804x3N1O) от 7 мая 2012 года N 600 предусмотрено формирование системы государственного, муниципального и общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Государственная жилищная инспекция осуществляет контрольно-надзорную деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии со [статьей 20](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013A5CDE34F5C031752EEC580431B467632CA0E449013257x2N9O) Жилищного кодекса Российской Федерации, [Положением](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC301355EDA37F7C031752EEC580431B467632CA0E449003351x2NDO) о государственном жилищном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года N 493, [Положением](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D034F3C96F2E71B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BFx6N1O) о государственной жилищной инспекции Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 7 июня 2007 года N 110-па.

Предметом проверок является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, установленных жилищным законодательством и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В Архангельской области принят областной [закон](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035F7CC672C71B7055338BE30x2N4O) N 543-33-ОЗ от 24 сентября 2012 года "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Архангельской области с органами муниципального жилищного контроля", определяющий порядок осуществления муниципального жилищного контроля и порядок взаимодействия органа государственного жилищного надзора с органами муниципального жилищного контроля. В настоящее время в муниципальных образованиях завершается формирование органов муниципального жилищного контроля. Действует административный [регламент](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D034F1CA672071B7055338BE302463F9A60D0D32502B64BEx6NDO) исполнения государственной жилищной инспекцией Архангельской области государственных функций по осуществлению регионального государственного жилищного надзора на территории Архангельской области, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2013 года N 643-пп.

Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013057DE30F7C031752EEC5804x3N1O) от 7 мая 2012 года N 600 в Архангельской области развивается система общественного контроля. Между некоммерческим партнерством содействия развитию ЖКХ "Развитие" и Правительством Архангельской области 18 марта 2013 года подписано соглашение о сотрудничестве.

Согласно данному соглашению сотрудничество осуществляется путем создания регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Архангельской области (далее - региональный центр), координирующего всю работу в Архангельской области в сфере общественного контроля, жилищного просвещения населения, защиты законных прав потребителей услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках данного соглашения Правительство Архангельской области приняло на себя следующие обязательства:

предоставление на безвозмездной основе оборудованного помещения для работы регионального центра;

содействие в оплате трех ставок привлеченных сотрудников регионального центра;

содействие в проезде сотрудников регионального центра по территории Архангельской области, в места проведения обучающих мероприятий и в оплате их командировочных расходов;

содействие региональному центру в организации и проведении совещаний, круглых столов по вопросам прав и обязанностей потребителей коммунальных услуг, иных мероприятий регионального центра;

содействие в распространении среди заинтересованных лиц справочных, методических, информационных материалов, а также тематических брошюр;

содействие в проведении семинаров и презентаций по теме "Карьера в жилищно-коммунальном хозяйстве" в образовательных организациях.

С 2011 года по инициативе Правительства Архангельской области в части общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает региональная общественная организация "Народная инспекция Архангельской области" (далее - РОО "Народная инспекция"). Региональный центр проводит свою работу в тесном контакте с РОО "Народная инспекция".

В целях повышения эффективности взаимодействия между РОО "Народная инспекция" и государственной жилищной инспекцией заключено соглашение о сотрудничестве.

Обеспечение деятельности органов государственной власти, государственных учреждений в сфере развития энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства, а также Фонда капитального ремонта является одним из условий достижения цели и решения задач государственной программы в целом и предусматривает следующие мероприятия:

повышение эффективности деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства - министерства ТЭК и ЖКХ;

качество и оперативность предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций;

развитие кадрового потенциала;

обеспечение эффективного и качественного управления средствами областного бюджета и использования государственного имущества Архангельской области;

расширение сотрудничества, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти;

создание и обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта, деятельность которого направлена на своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Подпрограмма N 3 направлена на обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства.

2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 3

Реализация мероприятий [пунктов 3.1](#P5833) - [3.6](#P5949) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утверждаемым областным законом об областном бюджете.

Реализация мероприятий [пунктов 3.7](#P6183) и [3.9](#P6300) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ, средства на реализацию которых направляются в соответствии с областным законом об областном бюджете в рамках полномочий в установленной сфере ответственным исполнителем (согласно утвержденным ассигнованиям на финансовый год).

Реализацию мероприятия [пункта 3.8](#P6241) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляет подведомственное министерству ТЭК и ЖКХ государственное автономное образовательное учреждение Архангельской области "Учебно-курсовой комбинат жилкомхоза", средства на реализацию которого направляются данному учреждению в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия [пункта 3.10](#P6358) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляется государственной жилищной инспекцией, средства на реализацию которого направляются в соответствии с областным законом об областном бюджете.

Реализацию мероприятия [пункта 3.11](#P1220) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 3 к государственной программе) в 2014 году осуществляло подведомственное министерству ТЭК и ЖКХ государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Архангельский телекоммуникационный центр", средства на реализацию которого направлялись данному учреждению в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). С 2015 года мероприятие [пункта 3.11](#P1220) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 3 к государственной программе) реализуется в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D034F0CD672071B7055338BE302463F9A60D0D32502A66B8x6NBO) Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года N 463-пп.

Реализацию мероприятия [пункта 3.12](#P6479) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляет подведомственное министерству ТЭК и ЖКХ государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Архангельская дирекция СРСГ", средства на реализацию которого направляются данному учреждению в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия [пункта 3.13](#P6539) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляет подведомственное министерству ТЭК и ЖКХ ГБУ "Региональный центр по энергосбережению", средства на реализацию которого направляются данному учреждению в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия [пункта 3.14](#P6597) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ, средства на реализацию которого направляются в соответствии с областным законом об областном бюджете в рамках полномочий в установленной сфере ответственным исполнителем в соответствии с утвержденными ассигнованиями на финансовый год на обеспечение деятельности фонда капитального ремонта.

Реализация мероприятий [пункта 3.15](#P6655) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 3 к государственной программе) осуществляется министерством ТЭК и ЖКХ в соответствии с исполнительными документами, выданными на основании судебных актов, за счет средств областного бюджета.

Ресурсное [обеспечение](#P6789) реализации подпрограммы N 3 за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 4 к государственной программе.

[Перечень](#P5829) мероприятий подпрограммы N 2 представлен в приложении N 3.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 3 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

III. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Реализация государственной программы к 2020 году предполагает достижение следующих результатов:

снижение энергоемкости валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2014 года с 36,43 кг у.т./тыс. рублей до 25,73 кг у.т./тыс. рублей;

увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов до 6974 т у.т.;

суммарная установленная тепловая мощность объектов энергетики, использующих привозные виды топлива (мазут, уголь, дизельное топливо), замещенных вновь построенными или реконструированными объектами, использующими местные виды топлива (биотоплива) или вторичные энергетические ресурсы, составит 334 МВт;

протяженность тепловых (в однотрубном исчислении) сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнены в ходе реализации государственной программы, составит 184 км;

протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнены в ходе реализации государственной программы, составит 105 км;

уровень газификации сетевым природным газом составит 8,98 процента;

количество реконструированных с переводом на природный газ и построенных новых газовых котельных мощностью свыше 100 кВт, входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения жилья и объектов социальной сферы, составит 6 единиц;

количество квартир и индивидуальных жилых домов, которые газифицированы природным газом и которым предоставлена техническая возможность для подключения к эксплуатирующимся газораспределительным сетям для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ, составит свыше 5 000 единиц;

протяженность построенных сетей газоснабжения составит 120 километров;

количество созданных советов многоквартирных жилых домов составит 3450 единиц;

сокращение доли убыточных организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, снизится с 1,9 до 1,2 процента;

Оценка эффективности реализации государственной программы будет проводиться министерством ТЭК и ЖКХ ежегодно в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E404CC1C77491CF033900D035FACD642C71B7055338BE302463F9A60D0D32502B60BDx6NFO) об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп.

Приложение N 1

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие энергетики, связи

и жилищно-коммунального хозяйства

Архангельской области

(2014 - 2020 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Архангельской

области "Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального

хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)"

Ответственный исполнитель - министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство ТЭК и

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | |
|  |  | базовый 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Государственная [программа](#P70) Архангельской области "Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)" | | | | | | | | | |
| 1. Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года | кг у.т./ тыс. руб. | 38,00 | 36,43 | 34,85 | 33,33 | 31,73 | 29,82 | 27,84 | 25,73 |
| 2. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом | процентов | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,94 | 8,95 | 8,96 | 8,97 | 8,98 |
| 3. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Количество созданных советов многоквартирных домов | ед. | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами сетей подвижной радиотелефонной связи | процентов | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма N 1](#P151) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области" | | | | | | | | | |
| 7. Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года | кг у.т./ тыс. руб. | 38,00 | 36,43 | 34,85 | 33,33 | 31,73 | 29,82 | 27,84 | 25,73 |
| 8. Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 834,62 | 819,87 | 862,80 | 943,86 | 1057,68 | 1169,84 | 1285,41 | 1398,41 |
| 9. Суммарная установленная тепловая мощность объектов энергетики, использующих привозные виды топлива (мазут, уголь, дизельное топливо), замещенных вновь построенными или реконструированными объектами, использующими местные виды топлива (биотоплива) или вторичные энергетические ресурсы | мВт | 20 | 200 | 94 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10. Протяженность тепловых (в однотрубном исчислении) сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км | 10 | 10 | 10 | 10 | 17,1 | 39,0 | 59,7 | 51,5 |
| 11. Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| [Подпрограмма N 2](#P272) "Газификация Архангельской области" | | | | | | | | | |
| 12. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом | процентов | 8,93 | 8,93 | 8,93 | 8,94 | 8,95 | 8,96 | 8,97 | 8,98 |
| 13. Количество реконструированных с переводом на природный газ и построенных новых газовых котельных мощностью свыше 100 кВт, входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения жилья и объектов социальной сферы | ед. | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. Количество квартир и индивидуальных жилых домов, которые газифицированы природным газом и которым предоставлена техническая возможность для подключения к эксплуатирующимся газораспределительным сетям для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ, ед. | ед. | 3000 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 15. Протяженность построенных сетей газоснабжения | км | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| [Подпрограмма N 3](#P336) "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" | | | | | | | | | |
| 16. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Сокращение доли неисполненных предписаний об устранении нарушений требований жилищного законодательства | процентов | 38 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 19 |
| 18. Количество созданных советов многоквартирных домов | ед. | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. Количество обученных граждан | чел. | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. Исполнение государственной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей государственной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1. Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года | объем потребления топливно-энергетических ресурсов/валовой региональный продукт | официальная информация федеральных органов государственной статистики |
| 2. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом | фактическое значение | статистика газоснабжающих организаций |
| 3. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) | объем фактически перечисленных средств субсидий/объем установленных областных бюджетных ассигнований | статистика министерства ТЭК и ЖКХ и министерства финансов Архангельской области |
| 4. Количество созданных советов многоквартирных домов | фактическое значение | статистика министерства ТЭК и ЖКХ |

Приложение N 2

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие энергетики, связи

и жилищно-коммунального хозяйства

Архангельской области

(2014 - 2020 годы)"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

подпрограммы N 1 "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Архангельской области" [<\*>](#P1652)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года (без учета потребления природного газа при его транзитной транспортировке по территории Архангельской области) | кгу.т./тыс. руб. | 45,65 | 41,69 | 44,69 | 42,21 | 42,44 | 38,29 | 38,00 | 36,43 | 34,85 | 33,33 | 31,73 | 29,82 | 27,84 | 25,73 |
| 1.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Архангельской области | процентов | 86,00 | 89,00 | 94,00 | 95,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 1.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Архангельской области | процентов | 32,00 | 42,50 | 49,00 | 78,00 | 79,00 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | 83,00 | 85,00 | 87,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 |
| 1.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Архангельской области | процентов | 21,50 | 23,70 | 28,65 | 48,00 | 51,00 | 51,00 | 52,00 | 55,00 | 57,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| 1.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Архангельской области | процентов | 91,00 | 93,00 | 96,00 | 98,00 | 99,00 | 99,51 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 100,00 |
| 1.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. ту.т. | 0,0 | 47,0 | -37,4 | 101,1 | 40,1 | -59,4 | 27,0 | -14,8 | 42,9 | 81,1 | 113,8 | 112,2 | 115,6 | 113,0 |
| 1.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Архангельской области | процентов | 13,76 | 14,63 | 14,55 | 16,07 | 16,90 | 16,27 | 16,60 | 17,43 | 18,65 | 20,51 | 22,56 | 24,82 | 27,30 | 30,03 |
| 1.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | процентов | 87,18 | 60,65 | 29,38 | 90,04 | 90,01 | 89,44 | 84,54 | 90,34 | 82,27 | 73,19 | 69,74 | 52,31 | 51,94 | 47,39 |
| Группа 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт.ч | - | - | - | 487982 | 443283 | 1258517 | 1315990 | 1625839 | 1935888 | 2235820 | 2549996 | 2926235 | 3315940 | 3730351 |
| 2.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | - | 1270218 | 1153866 | 3275920 | 3425523 | 4232060 | 5039116 | 5819839 | 6637639 | 7616990 | 8631391 | 9710105 |
| 2.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | - | - | - | 1200 | 1091 | 3096 | 3237 | 4000 | 4762 | 5500 | 6273 | 7199 | 8158 | 9177 |
| 2.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | - | 1666038 | 1513429 | 4296749 | 4492970 | 5550837 | 6609385 | 7633394 | 8706033 | 9990565 | 11321070 | 12735928 |
| 2.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | - | - | - | 5963 | 5417 | 15378 | 16080 | 19866 | 23655 | 27320 | 31159 | 35756 | 40518 | 45582 |
| 2.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | - | 129331 | 117485 | 333548 | 348781 | 430901 | 513074 | 592566 | 675833 | 775549 | 878833 | 988666 |
| 2.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | - | - | - | 58794 | 53408 | 151631 | 158556 | 195887 | 233243 | 269380 | 307233 | 352564 | 399517 | 449447 |
| 2.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | - | 168856 | 153389 | 435484 | 455372 | 562589 | 669875 | 773660 | 882375 | 1012565 | 1147414 | 1290813 |
| Группа 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой ГУ на территории Архангельской области | процентов | 90 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой ГУ на территории Архангельской области | процентов | 29 | 39 | 49 | 77 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | Доля объемов воды, потребляемой ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой ГУ на территории Архангельской области | процентов | 29 | 29 | 29 | 67 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого ГУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого ГУ на территории Архангельской области | процентов | 90 | 90 | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5. | Доля расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (для сопоставимых условий) | процентов | 1,08 | 1,29 | 1,48 | 1,81 | 1,65 | 2,03 | 2,05 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 2,04 | 2,02 |
| 3.6. | Доля расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (для фактических условий) | процентов | 1,68 | 1,24 | 1,48 | 1,78 | 1,52 | 1,48 | 1,52 | 1,66 | 1,55 | 1,46 | 1,38 | 1,30 | 1,21 | 1,13 |
| 3.7. | Динамика расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (для фактических условий) | млн. руб. | - | 87,80 | 82,50 | 145,00 | -69,19 | 165,65 | 7,76 | 7,83 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -9,48 | -9,38 |
| 3.8. | Динамика расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ (для сопоставимых условий) | млн. руб. | - | - | 0,00 | 145,00 | 75,81 | 241,46 | 249,22 | 257,06 | 256,25 | 255,44 | 254,64 | 253,83 | 244,35 | 234,96 |
| 3.9. | Доля расходов областного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.10. | Динамика расходов областного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.11. | Доля ГУ, финансируемых за счет областного бюджета, в общем объеме ГУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов | - | - | - | - | 11,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.12. | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | - | - | - | - | - | - | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
| 3.13. | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | процентов | - | - | - | - | - | - | 4,9 | 9,9 | 14,8 | 19,8 | 24,7 | 29,6 | 34,6 | 39,5 |
| 3.14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | процентов | 16,6 | 23,3 | 33,4 | 33,4 | 68,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.15. | Удельные расходы областного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./чел. | 2,82 | 3,26 | 3,46 | 5,13 | 10,06 | 11,06 | 12,15 | 13,35 | 14,68 | 16,13 | 17,73 | 19,48 | 21,41 | 23,53 |
| Группа 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории Архангельской области | процентов | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Архангельской области | процентов | 19 | 26 | 45 | 47 | 51 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории Архангельской области | процентов | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 59 | 63 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Архангельской области (согласно требованиям Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013A5CDA37F5C031752EEC5804x3N1O) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ) | процентов | 10 | 20 | 49 | 85 | 89 | 89 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Архангельской области (согласно требованиям Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC3013A5CDA37F5C031752EEC5804x3N1O) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ) | процентов | 10 | 20 | 38 | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 4.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Архангельской области | процентов | 10 | 15 | 29 | 31 | 35 | 35 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Архангельской области | процентов | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 |
| 4.8. | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Архангельской области | процентов | 10 | 15 | 29 | 31 | 35 | 37 | 43 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Архангельской области | процентов | 20 | 25 | 27 | 34 | 70 | 72 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории Архангельской области | процентов | 20 | 25 | 27 | 34 | 70 | 72 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | - | - | - | - | 3 | 20 | 30 | 54 | 97 | 175 | 315 | 567 | 1020 | 1837 |
| 4.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | процентов | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,17 | 0,31 | 0,55 | 0,99 |
| Группа 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./  кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./  Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВт.ч | - | 34616 | 35671 | 14700 | -2300 | -8700 | -20685 | -20064 | -19463 | -18879 | -18312 | -17763 | -17230 | -16713 |
| 5.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | - | -80877 | -9103 | 138946 | 434803 | -638818 | -43593 | -70475 | -66951 | -63603 | -60423 | -57402 | -54532 | -51805 |
| 5.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб. м | - | 3549 | -865 | 984 | -1683 | -1602 | -1554 | -1005 | -1477 | -1433 | -1390 | -899 | -881 | -1295 |
| 5.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт.ч | - | 10 | -515 | -121 | -23 | -8 | -23 | -22 | -111 | -21 | -21 | -62 | -20 | -20 |
| Группа 6. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется исполнительными органами государственной власти Архангельской области | шт. | - | 181 | 49 | 10 | 350 | 131 | 157 | 189 | 226 | 272 | 326 | 391 | 469 | 563 |
| 6.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется исполнительными органами государственной власти Архангельской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | - | 56 | 33 | 69 | 301 | 111 | 134 | 160 | 192 | 231 | 277 | 333 | 399 | 479 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с требованиями [Методики](consultantplus://offline/ref=F11586D6A08432565E4052CCD118CFC301305FD935F2C031752EEC580431B467632CA0E449003351x2NAO) расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года N 273.

Принятые сокращения:

ЭЭ - электрическая энергия;

ЭО - энергетическое обследование;

ТЭ - тепловая энергия;

ГУ - государственное учреждение;

МКД - многоквартирный дом.

Приложение N 3

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие энергетики, связи

и жилищно-коммунального хозяйства

Архангельской области

(2014 - 2020 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы "Развитие энергетики,

связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской

области (2014 - 2020 годы)"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | Показатели результата мероприятий по годам |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по государственной [программе](#P70) | | Всего | 42 366 995,0 | 8 625 525,4 | 5 729 497,6 | 4 607 019,5 | 6 062 377,9 | 5 745 789,2 | 5 901 965,1 | 5 694 820,3 |  |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | федеральный бюджет | 181 086,6 | 181 086,6 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | | областной бюджет | 27 940 273,4 | 3 037 806,8 | 3 136 758,6 | 2 921 787,4 | 4 290 977,4 | 4 842 722,4 | 4 852 378,4 | 4 857 842,4 |  |
|  | | местные бюджеты | 1 335 223,1 | 189 805,0 | 204 248,9 | 209 888,9 | 231 227,0 | 194 422,2 | 170 119,4 | 135 511,7 |  |
|  | | внебюджетные средства | 12 910 411,9 | 5 216 827,0 | 2 388 490,1 | 1 475 343,2 | 1 540 173,5 | 708 644,6 | 879 467,3 | 701 466,2 |  |
| 1. [Подпрограмма N 1](#P151) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области" | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы N 1 - снижение энергоемкости валового регионального продукта Архангельской области | | | | | | | | | | | |
| Задача N 1 - повышение эффективности использования энергоресурсов и воды в Архангельской области | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Формирование энергосберегающего поведения, информационная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (далее - министерство ТЭК и ЖКХ) | всего | 6 681,0 | - | - | - | 1 670,0 | 1 670,0 | 1 670,0 | 1 671,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 6 681,0 | - | - | - | 1 670,0 | 1 670,0 | 1 670,0 | 1 671,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1) пропаганда энергосберегающего поведения | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 2 801,0 | - | - | - | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 701,0 | снижение удельного потребления электрической энергии, тепла, воды в коммунально-бытовой сфере населением |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 2 801,0 | - | - | - | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 701,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2) участие в выставках, ярмарках, размещение наружной рекламы | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 1 760,0 | - | - | - | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | участие в межрегиональных и международных выставках и ярмарках не реже одного раза в год, начиная с 2017 года |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1 760,0 | - | - | - | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3) проведение конференций и семинаров по обмену опытом | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 1 000,0 | - | - | - | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | участие в межрегиональных и международных конференциях и семинарах не реже двух раз в год, начиная с 2017 года |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1 000,0 | - | - | - | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4) разработка и внедрение WEB-технологий для решения проблем энергоэффективности и пропаганды энергосбережения | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 1 120,0 | - | - | - | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | создание в 2017 году и обеспечение работы на период до 2020 года специализированного интернет-портала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1 120,0 | - | - | - | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. Образование и подготовка кадров в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 9290,0 | 240,0 | 250,0 | 400,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 7200,0 | - | - | - | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 750,0 | - | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 1340,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 1) подготовка и издание учебной литературы для муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных учреждений и организаций коммунального комплекса, разработка учебных планов, программ обучения в целях подготовки и повышения квалификации кадров, проведение учебных занятий | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 2590,0 | 140,0 | 150,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | подготовка учебных пособий и методических материалов по мере необходимости |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 800,0 | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 750,0 | - | - | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 1040,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 2) повышение квалификации государственных гражданских служащих Архангельской области, работников государственных и муниципальных учреждений, организаций жилищно-коммунального хозяйства, управляющих организаций, членов товариществ собственников жилья в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 6700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | к 2020 году повышение квалификации сотрудников 403 государственных учреждений в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Повышение квалификации специалистов организаций по мере необходимости |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 6400,0 | - | - | - | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600, |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |
| 1.3. Обязательные энергетические обследования | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 76 811,0 | - | - | - | 76 811,0 | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 76 811,0 | - | - | - | 76 811,0 | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | - | - | проведение обязательного энергетического обследования в отношении 403 государственных учреждений |
| 2) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений Архангельской области | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений | министерство труда, занятости и социальной защиты Архангельской области | всего | 7 597,0 | - | - | - | 7 597,0 | - | - | - |  |
| 4) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений | министерство образования Архангельской области | всего | 27 660,0 | - | - | - | 27 660,0 | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 27 660,0 | - | - | - | 27 660,0 | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений | министерство здравоохранения Архангельской области | всего | 23 270,0 | - | - | - | 23 270,0 | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 23 270,0 | - | - | - | 23 270,0 | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений | министерство культуры Архангельской области | всего | 3 297,0 | - | - | - | 3 297,0 | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 3 297,0 | - | - | - | 3 297,0 | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | всего | 2 560,0 | - | - | - | 2 560,0 | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 2 560,0 | - | - | - | 2 560,0 | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | всего | 320,0 | - | - | - | 320,0 | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 320,0 | - | - | - | 320,0 | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений | агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | всего | 1 131,0 | - | - | - | 1 131,0 | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1 131,0 | - | - | - | 1 131,0 | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений | агентство по делам архивов Архангельской области | всего | 160,0 | - | - | - | 160,0 | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 160,0 | - | - | - | 160,0 | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | всего | 4 798,0 | - | - | - | 4 798,0 | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 4 798,0 | - | - | - | 4 798,0 | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | всего | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений | инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | всего | 3 072,0 | - | - | - | 3 072,0 | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 3 072,0 | - | - | - | 3 072,0 | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14) обязательные энергетические обследования (энергоаудит) государственных учреждений | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее - администрация Губернатора и Правительства) | всего | 2 706,0 | - | - | - | 2 706,0 | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 2 706,0 | - | - | - | 2 706,0 | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. Комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях, в том числе: |  | всего | 1 352 591,1 | 145 848,1 | 139 671,0 | 139 653,0 | 210 446,0 | 231 582,0 | 237 887,0 | 247 504,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 16 896,1 | 16 896,1 | - | - | - | - | - | - | экономия тепловой энергии, Гкал/год (84 428) |
|  |  | областной бюджет | 605 839,0 | - | - | - | 103 266,0 | 151 182,0 | 157 487,0 | 193 904,0 | экономия электроэнергии, кВтч/год (15 102 383) |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | экономия воды, м3/год (334 597) |
|  |  | внебюджетные средства | 729 856,0 | 128 952,0 | 139 671,0 | 139 653,0 | 107 180,0 | 80 400,0 | 80 400,0 | 53 600,0 | всего экономия, тыс. руб. (155 961) |
| 1) комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 1 335 695,0 | 128 952,0 | 139 671,0 | 139 653,0 | 210 446,0 | 231 582,0 | 237 887,0 | 247 504,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | экономия тепловой энергии, Гкал/год (84 069) |
|  |  | областной бюджет | 605 839,0 | - | - | - | 103 266,0 | 151 182,0 | 157 487,0 | 193 904,0 | экономия электроэнергии, кВтч/год (15 055 784) |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | экономия воды, м3/год (334 597) |
|  |  | внебюджетные средства | 729 856,0 | 128 952,0 | 139 671,0 | 139 653,0 | 107 180,0 | 80 400,0 | 80 400,0 | 53 600,0 | всего экономия, тыс. руб. (155 145) |
| 2) комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях | министерство образования и науки | всего | 14 678,3 | 14 678,3 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 14 678,3 | 14 678,3 | - | - | - | - | - | - | экономия тепловой энергии, Гкал/год (300) |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | экономия электроэнергии, кВтч/год (45 905) |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | экономия воды, м3/год (-) |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | всего экономия, тыс. руб. (728) |
| 3) комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях | министерство здравоохранения | всего | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | экономия тепловой энергии, Гкал/год (16) |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | экономия электроэнергии, кВтч/год (694) |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | экономия воды, м3/год (-) |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | всего экономия, тыс. руб. (30) |
| 4) комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях | министерство труда, занятости и социального развития | всего | 1 717,8 | 1 717,8 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 717,8 | 1 717,8 | - | - | - | - | - | - | экономия тепловой энергии, Гкал/год (43) |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | экономия электроэнергии, кВтч/год (-) |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | экономия воды, м3/год (-) |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | всего экономия, тыс. руб. (58) |
| 1.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемые органами местного самоуправления | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 3 329 414,0 | 603 116,0 | 488 125,0 | 564 222,0 | 583 577,0 | 427 998,0 | 387 916,0 | 274 460,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | экономия тепловой энергии, Гкал/год (491 510) |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | экономия электроэнергии, кВт.ч/год (30 643 529) |
|  |  | местные бюджеты | 1 038 642,0 | 141 387,0 | 167 483,0 | 193 655,0 | 196 720,0 | 136 726,0 | 118 945,0 | 83 726,0 | экономия воды, м3/год (310 549) |
|  |  | внебюджетные средства | 2 290 772,0 | 461 729,0 | 320 642,0 | 370 567,0 | 386 857,0 | 291 272,0 | 268 971,0 | 190 734,0 | всего экономия, тыс. руб. (1 016 287) |
| 1.6. Мероприятия по переводу автотранспорта на использование сжиженного газа в качестве моторного топлива | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 2482,9 | 324,0 | 333,7 | 347,7 | 354,1 | 364,8 | 375,7 | 386,9 | снижение расходов при эксплуатации автомобильного транспорта, улучшение экологической обстановки |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | 736,1 | 96,0 | 98,9 | 101,9 | 105 | 108,2 | 111,4 | 114,7 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 1746,8 | 228,0 | 234,8 | 241,8 | 249,1 | 256,6 | 264,3 | 272,2 |  |
| Задача N 2 - повышение доли местных видов топлива, возобновляемых источников энергии в топливно-энергетическом балансе Архангельской области | | | | | | | | | | | |
| 1.7. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации (с возможностью повторного применения), создание генерирующих мощностей (путем модернизации/реконструкции существующих и строительства новых объектов энергетики), функционирующих на основе возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 81 150,0 | - | - | - | 29 750,0 | 51 400,0 | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | экономия тепловой энергии, Гкал/год (26 955) |
|  |  | областной бюджет | 50 790,0 | - | - | - | 23 678 | 27 112 | - | - | экономия электроэнергии, кВт.ч/год (4 778 479) |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | экономия воды, м3/год (163 217) |
|  |  | внебюджетные средства | 30 360,0 | - | - | - | 6 072 | 24 288 | - | - | всего экономия, тыс. руб. (54 702) |
| 1.8. Мероприятия, направленные на постепенное замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике, на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области |  | всего | 4 431 115,5 | 3 714 747,5 | 711 900,0 | 4 468,0 | - | - | - | - | экономия тепловой энергии, Гкал/год (10 588); экономия электроэнергии, кВтч/год (1 650 970) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 164 190,5 | 164 190,5 | - | - | - | - | - | - | экономия воды, м3/год (15 589) |
|  |  | областной бюджет | 1 281,0 | 1 281,0 | - | - | - | - | - | - | объем замещенного привозного топлива, т (уголь) (81 328) |
|  |  | местные бюджеты | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | - | - | объем замещенного привозного топлива, т (мазут, дизтопливо) (-) |
|  |  | внебюджетные средства | 4 265 494,0 | 3 549 126,0 | 711 900,0 | 4 468,0 | - | - | - | - | всего экономия эксплуатационных расходов, тыс. руб. (473 161) |
| 1) мероприятия на объектах энергосбережения, направленные на постепенное замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике, на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 4 036 115,5 | 3 319 747,5 | 711 900,0 | 4 468,0 | - | - | - | - | экономия тепловой энергии, Гкал/год  (10 588); экономия электроэнергии, кВтч/год (1 650 970) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 164 190,5 | 164 190,5 | - | - | - | - | - | - | экономия воды, м3/год (15 589) |
|  |  | областной бюджет | 1 281,0 | 1 281,0 | - | - | - | - | - | - | объем замещенного привозного топлива, т (уголь) (81 328) |
|  |  | местные бюджеты | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | - | - | объем замещенного привозного топлива, т (мазут, дизтопливо) (-) |
|  |  | внебюджетные средства | 3870 494,0 | 3 154 126,0 | 711 900,0 | 4 468,0 | - | - | - | - | всего экономия эксплуатационных расходов, тыс. руб. (473 161) |
| 2) строительство завода по производству биотоплива (пеллет) в Устьянском муниципальном районе | министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | всего | 395 000,0 | 395 000,0 | - | - | - | - | - | - | производство 50 тыс. тонн топливных гранул в год, создание 138 рабочих мест |
| Задача N 3 - повышение качества предоставления услуг по обеспечению топливно-энергетическими ресурсами и водой в муниципальных образованиях | | | | | | | | | | | |
| 1.9. Оснащение многоквартирных жилых домов, расположенных на территории, коллективными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 259 469,0 | 115 350,0 | 144 119,0 | - | - | - | - | - | организация оплаты фактически потребленного объема энергетических ресурсов на границе балансовой принадлежности потребителя и ресурсоснабжающей организации |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 259 469,0 | 115 350,0 | 144 119,0 | - | - | - | - | - |  |
| 1.10. Мероприятия по установке индивидуальных (поквартирных) приборов учета энергетических ресурсов в жилищном секторе, в том числе у малоимущих граждан | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 25 522,0 | 12 761,0 | 12 761,0 | - | - | - | - | - | организация взаиморасчетов потребителей и ресурсоснабжающих организаций за фактически потребленный объем энергетических ресурсов |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | 18 634,0 | 9 317,0 | 9 317,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 6 888,0 | 3 444,0 | 3 444,0 | - | - | - | - | - |  |
| 1.11. Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 2 700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | ежегодная корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики на период до 2016 года |
|  |  | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 2 700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.12. Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 405 000,0 | 168 750,0 | 131 250,0 | 105 000,0 | - | - | - | - | сокращение потерь энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повышение надежности ресурсоснабжения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 345 000,0 | 135 000,0 | 105 000,0 | 105 000,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | 60 000,0 | 33 750,0 | 26 250,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.13. Мероприятия, направленные  на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 3 615 565,0 | 943 815,0 | 979 313,0 | 830 216,0 | 862 221,0 | - | - | - | снижение технологических потерь при передаче электрической энергии, сокращение зон децентрализованного электроснабжения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 146 646,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 6 646,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 3 468 719,0 | 873 715,0 | 909 213,0 | 823 570,0 | 862 221,0 | - | - | - |  |
| 1.14. Мероприятия, направленные на капитальный ремонт тепловых сетей | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 1 936 682,0 | - | - | - | 200 738,0 | 450 910,0 | 690 348,0 | 594 686,0 | экономия тепловой энергии, Гкал/год (40 211); экономия электроэнергии, кВт.ч/год (528) |
|  |  | областной бюджет | 384 307,0 | - | - | - | 42 241,0 | 101 974,0 | 127 053,0 | 113 039,0 | объем замещенного привозного топлива, т (уголь) (8686) |
|  |  | местные бюджеты | 115 655,0 | - | - | - | 15 423,0 | 36 658,0 | 33 613,0 | 29 961,0 | объем замещенного привозного топлива, т (мазут) (25) |
|  |  | внебюджетные средства | 1 436 720,0 | - | - | - | 143 074,0 | 312 278,0 | 529 682,0 | 451 686,0 | всего экономия эксплуатационных расходов, тыс. руб. (75 454) |
| 1.15. Мероприятия, направленные на строительство тепловых сетей | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 159 625,0 | - | - | - | 43 291,0 | 64 380,0 | 27 750,0 | 24 204,0 | экономия тепловой энергии, Гкал/год (292); экономия электроэнергии, кВт.ч/год (2684) |
|  |  | областной бюджет | 139 803,0 | - | - | - | 37 933,0 | 59 100,0 | 26 850,0 | 15 920,0 | объем замещенного привозного топлива, т (уголь) (1342) |
|  |  | местные бюджеты | 14 119,0 | - | - | - | 4 679,0 | 5 280,0 | 900,0 | 3 260,0 | объем замещенного привозного топлива, т (мазут) (45) |
|  |  | внебюджетные средства | 5 703,0 | - | - | - | 679,0 | - | - | 5 024,0 | всего экономия эксплуатационных расходов, тыс. руб. (3768) |
| 1.16. Возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование и на уплату лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного оборудования | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 1 826 450,0 | - | 30 000,0 | - | 91 920,0 | 564 530,0 | 570 000,0 | 570 000,0 | сокращение потерь энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повышение надежности ресурсоснабжения |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1 826 450,0 | - | 30 000,0 | - | 91 920,0 | 564 530,0 | 570 000,0 | 570 000,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.17. Реконструкция тепловых сетей Ровдинского детского дома | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 2 212,8 | - | 2 212,8 | - | - | - | - | - | экономия электроэнергии, кВтч (20 241); всего экономия, тыс. руб. (720); объем замещенного привозного каменного угля, т (350) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 2 112,8 | - | 2 112,8 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.18 Модульные водоочистные сооружения из поверхностного источника для обеспечения питьевой воды южных районов г. Архангельска (I этап) | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 81 243,4 | - | - | 81 243,4 | - | - | - | - | увеличение производительности очистных сооружений на 1 000 куб.м/сутки |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 65 861,4 | - | - | 65 861,4 | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 15 382,0 | - | - | 15382,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| Всего по [подпрограмме N 1](#P1767) | | всего | 17 604 004,7 | 5 705 851,6 | 2 640 835,5 | 1 726 446,1 | 2 102 878,1 | 1 794 934,8 | 1 918 046,7 | 1 715 011,9 | экономия тепловой энергии, Гкал (653 984);  экономия электроэнергии, кВт.ч (52 198 814); экономия воды, куб. м (875 811);  всего экономия, тыс. руб. (1 780 053);  объем замещенного привозного каменного угля, т (91 706);  объем замещенного привозного топлива мазута и диз. топлива (70) |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | федеральный бюджет | 181 086,6 | 181 086,6 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | | областной бюджет | 3 661 482,2 | 207 181,0 | 208 012,8 | 178 407,4 | 379 319,0 | 907 368,0 | 884 860,0 | 896 334,0 |  |
|  | | местные бюджеты | 1 264 368,1 | 184 800,0 | 203 348,9 | 209 288,9 | 217 077,0 | 178 922,2 | 153 719,4 | 117 211,7 |  |
|  | | внебюджетные средства | 12 497 067,8 | 5 132 784,0 | 2 229 473,8 | 1 338 749,8 | 1 506 482,1 | 708 644,6 | 879 467,3 | 701 466,2 |  |
| 2. [Подпрограмма N 2](#P272) "Газификация Архангельской области" | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - комплексное решение экономических, экологических, энергетических и социальных проблем для устойчивого развития муниципальных образований путем газификации, внедрения и расширения применения высокоэффективного и безопасного энергоресурса - сетевого природного газа | | | | | | | | | | | |
| Задача N 1 - обеспечение доступности природного газа как вида топлива для муниципальных образований | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов в муниципальных образованиях Архангельской области | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 545950,9 | 51500,9 | - | - | 111350,0 | 122500,0 | 124000,0 | 136600,0 | строительство, реконструкция сетей газоснабжения в 2014 - 10 км, в 2017 - 2020 гг. - по 20 км в год, газификация и предоставление возможности газификации квартир и индивидуальных жилых домов в 2014 г. - 300 ед., в 2016 - 2020 гг. - по 1000 ед. в год |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 458663,9 | 28 563,9 | - | - | 97 200,0 | 107 000,0 | 107 600,0 | 118 300,0 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 69355,0 | 5 005,0 | - | - | 14 150,0 | 15 500,0 | 16 400,0 | 18 300,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 17932 | 17932 | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача N 2 - реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Проектирование, реконструкция действующих и строительство новых котельных для использования природного газа как вида топлива, в том числе строительство разводящих сетей газоснабжения, реконструкция тепловых сетей в муниципальных образованиях | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 133 600,0 | - | - | 600,0 | 23 000,0 | 29 000,0 | 53 000,0 | 28 000,0 | количество реконструированных и вновь построенных газовых котельных:  2017 г. - 1 ед.;  2018 г. - 1 ед.;  2019 г. - 1 ед.;  2020 г. - 1 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 133 000,0 | - | - | - | 23 000,0 | 29 000,0 | 53 000,0 | 28 000,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача N 3 - строительство газопроводов | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Охрана объекта незавершенного строительства "Газопровод-отвод к космодрому "Плесецк" (участок км 374,8 - км 642,7 газопровода к городам Архангельск и Северодвинск) | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 660,5 | 660,5 | - | - | - | - | - | - | обеспечение сохранности незавершенного строительством объекта с целью последующего завершения работ |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 660,5 | 660,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. Проектирование, строительство распределительного газопровода от ул. Транспортная до ул. Южная в г. Северодвинске | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 84 139,5 | - | 30408,6 | 53730,9 | - | - | - | - | предоставление возможности газификации квартир и индивидуальных жилых домов - 500 ед. Строительство сетей газоснабжения - 6,0 км |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 84139,5 | - | 30408,6 | 53730,9 | - | - | - | - |  |
| 2.5. Проектирование, строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Большесельская пос. Уемский Приморского района | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 9 229,0 | - | 9 229,0 | - | - | - | - | - | предоставление возможности газификации квартир и индивидуальных жилых домов - 143 ед. Строительство сетей газоснабжения - 1,7 км |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 9229,0 | - | 9229,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.6. Проектирование, строительство распределительного газопровода высокого давления от головного газорегуляторного пункта "Архангельск" до объектов федерального государственного автономного образовательного учреждения "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова" на ул. Папанина и ул. Воронина г. Архангельска | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 23 626,1 | - | 3937,7 | 19688,4 | - | - | - | - | строительство сетей газоснабжения - 2,0 км |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 23626,1 | - | 3937,7 | 19688,4 | - | - | - | - |  |
| 2.7. Проектирование, строительство распределительного газопровода от газораспределительной станции "КС-13" до ул. Павла Морозова в пос. Урдома Ленского района (1 этап) | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 72 629,0 | - | 39198,9 | 33430,1 | - | - | - | - | исключение из эксплуатации аварийных сетей газоснабжения для бесперебойного газоснабжения квартир и индивидуальных жилых домов - 730 ед. Строительство сетей газоснабжения - 6,0 км |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 72629,0 | - | 39198,9 | 33430,1 | - | - | - | - |  |
| 2.8. Проектирование, строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Кожина, ул. Новая, пер. Таежный в пос. Шипицино Котласского района | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 4 906,7 | - | 4906,7 | - | - | - | - | - | предоставление возможности газификации квартир и индивидуальных жилых домов - 65 ед. Строительство сетей газоснабжения - 1,2 км |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 4906,7 | - | 4906,7 | - | - | - | - | - |  |
| 2.9. Проектирование, строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Таежная, ул. Кирпичная, пер. Глотова, пер. Торкова, пер. Сосновый, ул. Пермская, проезд от ул. Юбилейная до ул. Кр. Партизан в с. Яренск Ленского района | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 7018,6 | - | 7018,6 | - | - | - | - | - | предоставление возможности газификации квартир и индивидуальных жилых домов - 63 ед. Строительство сетей газоснабжения - 2,0 км |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 7018,6 | - | 7018,6 | - | - | - | - | - |  |
| 2.10. Проектирование, строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Новая в пос. Урдома Ленского района | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 1509,2 | - | 1509,2 | - | - | - | - | - | предоставление возможности газификации квартир и индивидуальных жилых домов - 15 ед. Строительство сетей газоснабжения - 0,4 км |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 1509,2 | - | 1509,2 | - | - | - | - | - |  |
| 2.11. Проектирование, строительство распределительного газопровода в пос. Урдома Ленского района (реконструкция) | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 3216,8 | - | 266,2 | - | 2950,6 | - | - | - | устройство в местах выезда (въезда) автотранспорта с дворовой территории вертикальных П-образных компенсаторов. Строительство сетей газоснабжения - 0,2 км |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 3216,8 | - | 266,2 | - | 2950,6 | - | - | - |  |
| 2.12. Проектирование, строительство распределительного газопровода низкого давления в районе центральной районной больницы пос. Плесецк Плесецкого района | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 11 517,9 | - | 11517,9 | - | - | - | - | - | предоставление возможности газификации квартир и индивидуальных жилых домов - 235 ед. Строительство сетей газоснабжения - 3,0 км |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 11517,9 | - | 11517,9 | - | - | - | - | - |  |
| 2.13. Проектирование, строительство распределительного газопровода высокого давления от газораспределительной станции "Рикасиха" до дер. Лая Приморского района (2 этап от дер. Чужгоры до дер. Лая) | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 6 837,3 | - | 1773,5 | - | 5063,8 | - | - | - | предоставление возможности газификации квартир и индивидуальных жилых домов - 118 ед. Строительство сетей газоснабжения - 3,5 км |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 6837,3 | - | 1773,5 | - | 5063,8 | - | - | - |  |
| 2.14. Проектирование, строительство распределительного газопровода высокого давления от газораспределительной станции "Уйма" до дер. Харьково Приморского района | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 63 544,7 | - | 16302,5 | 23621,1 | 23621,1 | - | - | - | предоставление возможности газификации квартир и индивидуальных жилых домов - 597 ед. Строительство сетей газоснабжения - 11,2 км |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 63544,7 | - | 16302,5 | 23621,1 | 23621,1 | - | - | - |  |
| 2.15. Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к сетям ООО "Газпром газораспределение Архангельск" (по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 N 1314) | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 4 769,2 | - | 1569,20 | 1600 | 1600,0 | - | - | - | газификация квартир и индивидуальных жилых домов - 200 ед. в год |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 4769,2 | - | 1569,2 | 1600,0 | 1600,0 | - | - | - |  |
| 2.16. Реконструкция (замена) участка распределительного газопровода высокого и низкого давления по ул. Виноградова в г. Котласе | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 38 35,5 | - | 3835,5 | - | - | - | - | - | строительство сетей газоснабжения - 0,9 км |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 3835,5 | - | 3835,5 | - | - | - | - | - |  |
| 2.17. Реконструкция (замена) участка распределительного газопровода высокого давления по ул. 7-го Съезда Советов в г. Котласе | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 4 067,0 | - | - | 4067,0 | - | - | - | - | строительство сетей газоснабжения - 1,35 км |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 4067,0 | - | - | 4067,0 | - | - | - | - |  |
| 2.18. Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к сетям ООО "Вельские газовые системы" (по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 N 1314) | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 1 367,7 | - | 455,9 | 455,9 | 455,9 | - | - | - | газификация квартир и индивидуальных жилых домов - 13 ед. в год |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 1367,7 | - | 455,9 | 455,9 | 455,9 | - | - | - |  |
| 2.19. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании "Котлас" | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 17 500,0 | - | 17500,0 | - | - | - | - | - | количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов: 2015 г. - 500 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 17500,0 | - | 17500,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.20. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании "Город Коряжма" | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 3 500,0 | - | 3500,0 | - | - | - | - | - | количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов: 2015 г. - 100 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 3500,0 | - | 3500,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.21. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный район" | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 900,0 | - | 900,0 | - | - | - | - | - | количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов: 2015 г. - 100 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 900,0 | - | 900,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.22. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании "Котласский муниципальный район" | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - | - | - | количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов: 2015 г. - 10 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.23. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании "Приморский муниципальный район" | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 560,0 | - | 560,0 | - | - | - | - | - | количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов: 2015 г. - 16 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | -- | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 560,0 | - | 560,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.24. Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании "Вельский муниципальный район" | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 1 750,0 | - | 1750,0 | - | - | - | - | - | количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов: 2015 г. - 50 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 1750,0 | - | 1750,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.25 Газификация квартир и индивидуальных жилых домов в муниципальном образовании "Ленский муниципальный район" | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 1 050,0 | - | 1050,0 | - | - | - | - | - | количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов: 2015 г. - 30 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 1050,0 | - | 1050,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.26. Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к сетям открытого акционерного общества "Котласгазсервис" | министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | итого | 1 776,9 | - | 1776,9 | - | - | - | - | - | количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов: 2015 г. - 50 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 1776,9 | - | 1776,9 | - | - | - | - | - |  |
| Всего по [подпрограмме N 2](#P4230) | | итого | 1 009 812,5 | 52 161,4 | 159 316,3 | 137 193,4 | 168 041,4 | 151 500,0 | 177 000,0 | 164 600,0 |  |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | | областной бюджет | 592 324,4 | 29 224,4 | - | - | 120 200,0 | 136 000,0 | 160 600,0 | 146 300,0 |  |
|  | | бюджеты муниципальных образований | 70 855,0 | 5 005,0 | 900,0 | 600,0 | 14 150,0 | 15 500,0 | 16 400,0 | 18 300,0 |  |
|  | | внебюджетные средства | 346 633,1 | 17 932,0 | 158 416,3 | 136 593,4 | 33 691,4 | - | - | - |  |
| [Подпрограмма N 3](#P336) "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - формирование эффективной системы организации и управления в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | | | | | | | | | | | |
| Задача N 1 - возмещение недополученных доходов ресурсонабжающих организаций, оказывающих услуги в сфере топливно-энергетического комплекса, газоснабжения и коммунального хозяйства Архангельской области, связанных с государственным регулированием цен (тарифов) | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Субсидии на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый населению для бытовых нужд | министерство ТЭК и ЖКХ | Всего | 473 059,9 | 66 961,8 | 73 955,5 | 81 186,6 | 62 739,0 | 62 739,0 | 62 739,0 | 62 739,0 | организации, в адрес которых предоставлены субсидии, ед.: 2014 г. - 7 ед.; 2015 г. - 7 ед., 2016 г. - 7 ед.; 2017 г. - 7 ед.; 2018 г. - 7 ед.; 2019 г. - 7 ед.; 2020 г. - 7 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 473 059,9 | 66 961,8 | 73 955,5 | 81 186,6 | 62 739,0 | 62 739,0 | 62 739,0 | 62 739,0 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, отпускаемую в технологически изолированных территориальных энергетических системах | министерство ТЭК и ЖКХ | Всего | 6 132 163,0 | 807 827,1 | 774 324,9 | 753 349,4 | 949 165,4 | 949 165,4 | 949 165,4 | 949 165,4 | организации, в адрес которых представлены субсидии, ед.: 2014 г. - 3 ед.; 2015 г. - 3 ед.; 2017 г. - 3 ед.; 2018 г. - 3 ед.; 2019 г. - 3 ед.; 2020 г. - 3 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 6 132 163,0 | 807 827,1 | 774 324,9 | 753 349,4 | 949 165,4 | 949 165,4 | 949 165,4 | 949 165,4 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения | министерство ТЭК и ЖКХ | Всего | 11 339 101,5 | 1 256 421,0 | 1 337 789,6 | 1 151 302,1 | 1 898 397,2 | 1 898 397,2 | 1 898 397,2 | 1 898 397,2 | организации, в адрес которых представлены субсидии, ед.: 2014 г. - 130 ед.; 2015 г. - 158 ед.; 2017 г. - 158 ед.; 2018 г. - 158 ед.; 2019 г. - 158 ед.; 2020 г. - 158 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 11 339 101,5 | 1 256 421,0 | 1 337 789,6 | 1 151 302,1 | 1 898 397,2 | 1 898 397,2 | 1 898 397,2 | 1 898 397,2 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 582 457,8 | 68 491,5 | 84 819,5 | 88 450,8 | 85 174,0 | 85 174,0 | 85 174,0 | 85 174,0 | организации, в адрес которых предоставлены субсидии, ед.: 2014 г. - 37 ед.; 2015 г. - 31 ед.; 2017 г. - 37 ед.; 2018 г. - 37 ед.; 2019 г. - 37 ед.; 2020 г. - 37 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 582 457,8 | 68 491,5 | 84 819,5 | 88 450,8 | 85 174,0 | 85 174,0 | 85 174,0 | 85 174,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению | министерство ТЭК и ЖКХ | Всего | 3 640 488,7 | 424 608,4 | 454 931,4 | 459 020,9 | 575 482,0 | 575 482,0 | 575 482,0 | 575 482,0 | организации, в адрес которых представлены субсидии, ед.: 2014 г. - 103 ед.; 2015 г. - 90 ед.; 2017 г. - 103 ед.; 2018 г. - 103 ед.; 2019 г. - 103 ед.; 2020 г. - 103 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 3 640 488,7 | 424 608,4 | 454 931,4 | 459 020,9 | 575 482,0 | 575 482,0 | 575 482,0 | 575 482,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.6. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги утилизации твердых бытовых отходов от населения и потребителей, приравненных к населению | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 143 778,7 | 2 138,7 | - | - | 35 410,0 | 35 410,0 | 35 410,0 | 35 410,0 | организации, в адрес которых предоставлены субсидии, ед.: 2014 г. - 9 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 143 778,7 | 2 138,7 | - | - | 35 410,0 | 35 410,0 | 35 410,0 | 35 410,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача N 2 - осуществление государственного, муниципального и общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 3.7. Осуществление взаимодействия органов государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 17 562,0 | 1 854,0 | 1 854,0 | 1 854,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | осуществление взаимодействия государственного, муниципального и общественного контроля в сфере ЖКХ позволит привлечь к участию в управлении многоквартирными домами собственников, улучшить защиту прав граждан в сфере ЖКХ, улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и соответственно увеличить удовлетворенность граждан жилищно-коммунальными услугами |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 17 562,0 | 1 854,0 | 1 854,0 | 1 854,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.8. Проведение семинаров по вопросам жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 2 800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | количество обученных граждан к 2020 году составит 3500 чел., количество созданных советов многоквартирных домов - 3500 ед. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 2 800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача N 3 - создание условий для деятельности органов государственной власти, государственных учреждений и некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области", в том числе для реализации государственной программы | | | | | | | | | | | |
| 3.9. Обеспечение деятельности министерства ТЭК и ЖКХ | министерство ТЭК и ЖКХ | Всего | 414 579,5 | 53 875,9 | 56 023,1 | 57 180,5 | 61 110,0 | 62 130,0 | 62 130,0 | 62 130,0 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 414 579,5 | 53 875,9 | 56 023,1 | 57 180,5 | 61 110,0 | 62 130,0 | 62 130,0 | 62 130,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.10. Обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции | государственная жилищная инспекция | Всего | 318 423,7 | 36 438,9 | 47 786,3 | 54 304,5 | 38 762,0 | 42 638,0 | 46 902,0 | 51 592,0 | сокращение доли неисполненных предписаний об устранении нарушений требований жилищного законодательства:  в 2014 г. - до 35%;  в 2015 г. - до 30%;  в 2016 - 2017 гг. - до 25%;  в 2017 - 2018 гг. - до 20%;  в 2020 г. - до 19% |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 318 423,7 | 36 438,9 | 47 786,3 | 54 304,5 | 38 762,0 | 42 638,0 | 46 902,0 | 51 592,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.11. Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ Архангельской области "Архангельский телекоммуникационный центр" | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 73 889,8 | 73 889,8 |  |  |  |  |  |  | управление сетями связи: 2014 г. - 8760 час; эксплуатационно-техническое обслуживание антенно-мачтовых сооружений в 2014 г. Управление региональной системой мониторинга транспортных средств |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 8 378,8 | 8 378,8 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 65 511,0 | 65 511,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.12. Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ Архангельской области "Архангельская дирекция СРСГ" | министерство ТЭК и ЖКХ | Всего | 19 478,3 | 9 934,6 | 9 543,7 | - | - | - | - | - | обеспечение исполнения обязательств по выполнению плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов с ОАО "Газпром";  перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства на природный газ (в результате - снижение тарифа на тепловую энергию ориентировочно в два раза);  обеспечение контроля за выполнением мероприятий подпрограммы N 2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 18 278,3 | 9 334,6 | 8 943,70 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | 1 200,0 | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | - |  |
| 3.13. Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ Архангельской области "Региональный центр по энергоснабжению" | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 223 060,4 | 24 538,7 | 24 990,5 | 34 331,2 | 30 000,0 | 33 000,0 | 36 300,0 | 39 900,0 | расчет целевых показателей реализации мероприятий в области энергосбережения; составление топливно-энергетического баланса; обеспечение ежегодного трехпроцентного снижения потребления энергоресурсов государственными учреждениями; подготовка и проведение семинаров, форумов, конференций по теме энергосбережения и повышения энергоэффективности |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 223 060,4 | 24 538,7 | 24 990,5 | 34 331,2 | 30 000,0 | 33 000,0 | 36 300,0 | 39 900,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.14. Обеспечение деятельности фонда капитального ремонта | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 371 275,2 | 40 000,0 | 62 000,0 | 62 000,0 | 51 818,8 | 51 818,8 | 51 818,8 | 51 818,8 | обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 371 275,2 | 40 000,0 | 62 000,0 | 62 000,0 | 51 818,8 | 51 818,8 | 51 818,8 | 51 818,8 |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.15. Расходы по судебным взысканиям за счет средств областного бюджета | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 1 059,3 | 132,0 | 927,3 |  |  |  |  |  | исполнение судебных актов в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | 1 059,3 | 132,0 | 927,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по [подпрограмме N 3](#P5829) | | Всего | 23 753 177,8 | 2 867 512,4 | 2 929 345,8 | 2 743 380,0 | 3 791 458,4 | 3 799 354,4 | 3 806 918,4 | 3 815 208,4 |  |
|  | | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | | областной бюджет | 23 686 466,8 | 2 801 401,4 | 2 928 745,8 | 2 743 380,0 | 3 791 458,4 | 3 799 354,4 | 3 806 918,4 | 3 815 208,4 |  |
|  | | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | | внебюджетные средства | 66 711,0 | 66 111,0 | 600,0 | - | - | - | - | - |  |

Приложение N 4

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие энергетики, связи

и жилищно-коммунального хозяйства

Архангельской области

(2014 - 2020 годы)"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы "Развитие энергетики,

связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской

области (2014 - 2020 годы)" за счет средств

областного бюджета

Ответственный исполнитель - министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство ТЭК и ЖКХ).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы Архангельской области | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (подпрограммы) | Расходы областного бюджета, тыс. рублей | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная [программа](#P70) | "Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)" | всего | 3 037 806,8 | 3 316 758,6 | 2 921 787,4 | 4 290 977,4 | 4 842 722,4 | 4 852 378,4 | 4 857 842,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство ТЭК и ЖКХ | 3 001 367,9 | 3 088 972,3 | 2 867 482,9 | 4 175 484,4 | 4 800 084,4 | 4 805 476,4 | 4 806 250,4 |
| государственная жилищная инспекция Архангельской области | 36 438,9 | 47 786,3 | 54 304,5 | 38 762,0 | 42 638,0 | 46 902,0 | 51 592,0 |
| администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | - | - | - | 2 706,0 | - | - | - |
| министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | - | - | - | 2 640,0 | - | - | - |
| министерство промышленности и строительства Архангельской области | - | - | - | 80,0 | - | - | - |
| министерство здравоохранения Архангельской области | - | - | - | 23 270,0 | - | - | - |
| министерство культуры Архангельской области | - | - | - | 3 297,0 | - | - | - |
| министерство образования Архангельской области | - | - | - | 27 660,0 | - | - | - |
| министерство по молодежной политике и спорту Архангельской области | - | - | - | 320,0 | - | - | - |
| министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | - | - | - | 7 597,0 | - | - | - |
| агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | - | - | - | 1 131,0 | - | - | - |
| агентство по делам архивов Архангельской области | - | - | - | 160,0 | - | - | - |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | - | - | - | 4 798,0 | - | - | - |
| инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | - | - | - | 3 072,0 | - | - | - |
| [Подпрограмма N 1](#P151) | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области" | всего | 207 181,0 | 208 012,8 | 178 407,4 | 456 050,0 | 907 368,0 | 884 860,0 | 896 334,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство ТЭК и ЖКХ | 207 181,0 | 208 012,8 | 178 407,4 | 379 319,0 | 907 368,0 | 884 860,0 | 896 334,0 |
| администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | - | - | - | 2 706,0 | - | - | - |
| министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | - | - | - | 2 640,0 | - | - | - |
| министерство промышленности и строительства Архангельской области | - | - | - | 80,0 | - | - | - |
| министерство здравоохранения Архангельской области | - | - | - | 23 270,0 | - | - | - |
| министерство культуры Архангельской области | - | - | - | 3 297,0 | - | - | - |
| министерство образования Архангельской области | - | - | - | 27 660,0 | - | - | - |
| министерство по молодежной политике и спорту Архангельской области | - | - | - | 320,0 | - | - | - |
| министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | - | - | - | 7 597,0 | - | - | - |
| агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | - | - | - | 1 131,0 | - | - | - |
| агентство по делам архивов Архангельской области | - | - | - | 160,0 | - | - | - |
| агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | - | - | - | 4 798,0 | - | - | - |
| инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области | - | - | - | 3 072,0 | - | - | - |
| [Подпрограмма N 2](#P272) | "Газификация Архангельской области" | всего | 29 224,4 | - | - | 120 200,0 | 136 000,0 | 160 600,0 | 146 300,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство ТЭК и ЖКХ | 29 224,4 | - | - | 120 200,0 | 136 000,0 | 160 600,0 | 146 300,0 |
| [Подпрограмма N 3](#P336) | "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" | всего | 2 801 401,4 | 2 928 745,8 | 2 743 380,0 | 3 791 458,4 | 3 799 354,4 | 3 806 918,4 | 3 815 208,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство ТЭК и ЖКХ | 2 764 962,5 | 2 880 959,5 | 2 689 075,5 | 3 752 696,4 | 3 756 716,4 | 3 760 016,4 | 3 763 616,4 |
| государственная жилищная инспекция Архангельской области | 36 438,9 | 47 786,3 | 54 304,5 | 38 762,0 | 42 638,0 | 46 902,0 | 51 592,0 |

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 15.10.2013 N 487-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B90425F151A101577667F4703875675D0EF46597DA92AyENEO) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [пунктом 18 статьи 5](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B7C06FD2B6C979241071F1E10162733201C5ED05F7F87A809003CEC24ED716D0A15y1N0O) областного закона от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе в Архангельской области", определяет правила и условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Архангельской области (далее соответственно - местные бюджеты, муниципальные образования) на софинансирование мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности (далее соответственно - объекты ТЭК, объекты ЖКХ, объекты ТЭК и/или ЖКХ).

Под объектами ТЭК в настоящем Порядке понимаются объекты теплоснабжения (котельные, котельное оборудование, тепловые сети и центральные тепловые пункты).

Под объектами ЖКХ в настоящем Порядке понимаются инженерные сооружения, входящие в состав централизованной системы горячего водоснабжения (за исключением центральных тепловых пунктов), холодного водоснабжения и водоотведения, непосредственно используемые для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

2. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ (далее - субсидии) предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство). Распределение средств субсидии по объектам ТЭК и объектам ЖКХ осуществляется прямо пропорционально объемам средств субсидии, необходимым для финансирования прошедших отбор мероприятий.

II. Отбор мероприятий для реализации и условия

предоставления субсидии

3. Предоставление субсидий осуществляется министерством с целью модернизации и капитального ремонта объектов ТЭК и/или ЖКХ при соблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления) следующих условий:

наличие утвержденной муниципальной программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащей объекты ТЭК и/или ЖКХ, в отношении которых предполагается реализация мероприятий по модернизации и капитальному ремонту;

наличие заявленных объектов ТЭК и/или ЖКХ в реестре муниципальной собственности;

наличие заключенных соглашений между министерством и органами местного самоуправления о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ (далее - соглашение);

софинансирование за счет средств местных бюджетов мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ от общего объема средств, привлекаемых из областного и местного бюджетов для проведения работ по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ в размере не менее 20 процентов - для муниципальных районов Архангельской области, городских и сельских поселений Архангельской области;

наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, - в отношении объектов ТЭК и/или ЖКХ, подлежащих модернизации;

наличие сметной документации, имеющей положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств областного бюджета, - в отношении объектов ТЭК и/или ЖКХ, подлежащих капитальному ремонту;

наличие расчета снижения расхода топлива, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объекта ТЭК;

наличие расчета снижения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объекта ЖКХ.

Если объекты ТЭК и/или ЖКХ находятся в муниципальной собственности поселения Архангельской области, то предоставление субсидии осуществляется министерством на основании соглашения, заключенного министерством с органами местного самоуправления муниципального района Архангельской области и поселения Архангельской области.

4. Отбор объектов ТЭК и/или ЖКХ, подлежащих модернизации и капитальному ремонту за счет средств субсидии, осуществляется на основании поступивших в министерство заявок органов местного самоуправления в соответствии с критериями рейтинговой оценки.

Положение о комиссии, регламентирующее порядок ее работы, состав комиссии, формы рабочих документов, порядок объявления результатов отбора и сроки заключения соглашений утверждаются распоряжением министерства.

5. Для участия в отборе мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ органы местного самоуправления в срок до 1 апреля текущего года представляют в министерство [заявку](#P7281) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку с приложением подлинников или заверенных в установленном порядке копий следующих документов:

утвержденная в установленном порядке муниципальная программа в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

выписки из реестра муниципальной собственности, содержащие заявленные объекты ТЭК и/или ЖКХ, с указанием их балансодержателей;

свидетельства о государственной регистрации права собственности муниципального образования на заявленные объекты ТЭК и/или ЖКХ;

выписка из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете или гарантийное обязательство о внесении изменений в местный бюджет (с последующим предоставлением выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете до дня подписания соглашения между министерством и органом местного самоуправления), подтверждающие софинансирование за счет средств местного бюджета реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ от общего объема средств, привлекаемых из областного бюджета и местного бюджета на проведение работ по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ в размере не менее 20 процентов - для муниципальных районов Архангельской области, городских и сельских поселений Архангельской области;

актуальная на день подачи заявки проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение государственной экспертизы (с приложением заключения), - в отношении объектов ТЭК и/или ЖКХ, подлежащих модернизации;

актуальная на день подачи заявки сметная документация, имеющая положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств областного бюджета (с приложением заключения), - в отношении объектов ТЭК и/или ЖКХ, подлежащих капитальному ремонту;

расчет снижения расхода топлива, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объекта ТЭК;

расчет снижения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объекта ЖКХ.

6. На основании результатов рассмотрения документов, указанных в [пункте 5](#P7191) настоящего Порядка, министерство принимает решение о допуске муниципального образования к участию в отборе мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ или об отказе в допуске.

7. В рамках работы комиссии осуществляется выстраивание по рейтингам в зависимости от величины рейтинговой оценки (начиная от большей оценки к меньшей) заявленных муниципальными образованиями мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК, а также мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ. Рейтинги составляются раздельно для объектов ТЭК и объектов ЖКХ.

8. Критерии рейтинговой оценки мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК, подлежащих реализации за счет средств субсидии, а также [перечень](#P7336) подтверждающих критерии документов приведены в приложении N 2 к настоящему Порядку.

За соблюдение каждого из указанных критериев рейтинговой оценки заявленному мероприятию по модернизации и капитальному ремонту объекта ТЭК присваивается указанное в [приложении N 2](#P7336) к настоящему Порядку количество баллов, за несоблюдение - ноль баллов.

Рейтинговая оценка мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объекта ТЭК определяется как сумма баллов, присвоенных объекту ТЭК за соблюдение критериев. Указанная оценка может иметь значение от 0 баллов до 28 баллов.

9. Критерии рейтинговой оценки мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ, подлежащих реализации за счет средств субсидии, а также [перечень](#P7440) подтверждающих критерии документов приведены в приложении N 3 к настоящему Порядку.

За соблюдение каждого из указанных критериев рейтинговой оценки заявленному мероприятию по модернизации и капитальному ремонту объекта ЖКХ присваивается указанное в [приложении N 3](#P7440) к настоящему Порядку количество баллов, за несоблюдение - ноль баллов.

Рейтинговая оценка мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объекта ЖКХ определяется как сумма баллов, присвоенных объекту ЖКХ за соблюдение критериев. Указанная оценка может иметь значения от 0 баллов до 23 баллов.

10. [Расчет](#P7534) снижения расхода топлива, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объекта ТЭК, выполняется по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

[Расчет](#P7580) снижения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объекта ЖКХ, выполняется по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

11. В целях определения рейтинговой оценки органы местного самоуправления могут приложить к заявке документы, подтверждающие соблюдение критериев в соответствии с [приложениями N 2](#P7336) и [3](#P7440) к настоящему Порядку.

В случае присвоения нескольким мероприятиям по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК равных рейтинговых оценок более высокий рейтинг присваивается мероприятию, для которого подтверждены более высокие показатели снижения расхода топлива, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия.

В случае присвоения нескольким мероприятиям по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ равных рейтинговых оценок более высокий рейтинг присваивается мероприятию, для которого подтверждены более высокие показатели снижения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия.

III. Распределение и расходование средств субсидий

12. Объем средств субсидии определяется согласно заявленной величине финансирования за счет средств областного бюджета в соответствии с представленной проектно-сметной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (в отношении мероприятий по модернизации объектов ТЭК и/или ЖКХ), или сметной документацией, имеющей положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств областного бюджета (в отношении мероприятий по капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ).

Средства субсидии в пределах лимитов, указанных в [пункте 2](#P7171) настоящего Порядка, выделяются на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ в порядке уменьшения определяемых комиссией рейтинговых оценок объектов ТЭК и/или ЖКХ.

Если общий объем средств субсидий превышает объем средств, принятых в качестве необходимых для проведения модернизации и капитального ремонта объектов ТЭК и/или ЖКХ, то органы местного самоуправления в течение 25 календарных дней со дня подписания протокола заседания комиссии вправе представить в министерство документы, указанные в [пункте 5](#P7191) настоящего Порядка, отсутствие либо ненадлежащее оформление которых стало причиной отказа в допуске муниципального образования к участию в отборе мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ. Представленные документы рассматриваются на очередном этапе работы комиссии в совокупности с документами ранее представленных заявок, которые признаны соответствующими требованиям настоящего Порядка.

Распределение средств субсидий производится в совокупности со средствами субсидий, которые высвобождаются по итогам процедур торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации с целью отбора исполнителей по мероприятиям, направленным на модернизацию и капитальный ремонт объектов ТЭК и/или ЖКХ. К высвобождающимся средствам относятся средства в объеме, соответствующем разности между заявленной стоимостью мероприятия и суммой цен муниципальных договоров (контрактов), направленных на реализацию данного мероприятия.

13. Заказчиками по реализации мероприятий, направленных на модернизацию и капитальный ремонт объектов ТЭК и/или ЖКХ, финансируемых за счет средств субсидии, являются органы местного самоуправления.

14. Реализация и финансирование мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ за счет средств субсидии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование работ на объектах ТЭК и/или ЖКХ, переданных в аренду (концессию) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, допускается, если условиями договора аренды (концессии) обязанность по модернизации и капитальному ремонту данных объектов возложена на муниципальное образование либо если расходы арендаторов на модернизацию и капитальный ремонт объектов ТЭК и/или ЖКХ компенсируются муниципальными образованиями за счет сокращения величины арендной платы.

Субсидии не могут быть использованы заказчиками на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту имущества муниципальных унитарных предприятий, если такое имущество внесено в уставный фонд.

15. Распределение средств субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании постановления Правительства Архангельской области.

16. Министерство перечисляет субсидии в порядке межбюджетных отношений на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.

Операции со средствами субсидий осуществляются в установленном муниципальным образованием порядке кассового исполнения обслуживания местного бюджета.

17. Если заказчиками реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ являются органы местного самоуправления поселений Архангельской области, органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области предоставляют субсидии бюджетам поселений Архангельской области в порядке межбюджетных отношений.

18. Для осуществления кассовых расходов с лицевых счетов в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, осуществляющее санкционирование оплаты денежных обязательств, представляются следующие документы:

1) министерством - соглашения между министерством и заказчиками;

2) заказчиками:

соглашения между министерством и заказчиками;

муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с графиком реализации мероприятий;

акты о приемке выполненных работ ([КС-2](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B934C5A121A19487D6E264B0180592AC7E80F557FA828EAy7N9O));

справки о стоимости выполненных работ и затрат ([КС-3](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B934C5A121A19487D6E264B0180592AC7E80F557FA82BE9y7N5O)), счета-фактуры.

В случае непредставления вышеуказанных документов Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, осуществляющее санкционирование оплаты денежных обязательств, возвращает документы министерству и заказчикам реализации мероприятий с письменным обоснованием отказа.

19. Авансирование стоимости товаров, работ и услуг, предусмотренных в муниципальных контрактах на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, может производиться в размере до 15 процентов суммы муниципального контракта, но не более 15 процентов объема доведенных лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению в текущем году.

20. Перечисление муниципальному образованию необходимого объема средств областного бюджета, оставшихся после перечисления авансового платежа, осуществляется после перечисления на счет подрядной организации средств местного бюджета в размере 100 процентов заявленного годового лимита ассигнований за счет средств местного бюджета.

21. При заключении муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд предусматривается составление графиков их реализации или указание сроков их реализации. Мероприятия, источником финансового обеспечения которых является субсидия, должны быть реализованы не позднее 20 декабря года, в котором было произведено предоставление субсидии.

IV. Контроль за реализацией мероприятий

22. Органы местного самоуправления ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о целевом использовании бюджетных средств по форме, утвержденной министерством.

К отчетам прилагаются сводные реестры платежных документов, являющиеся их неотъемлемой частью, с копиями платежных поручений на бумажном носителе, подписанные уполномоченными должностными лицами и заверенные печатью, а также пояснительная записка о ходе проведения работ в соответствии с графиком реализации мероприятий.

Отчеты об использовании субсидии представляются в установленном порядке до их полного освоения.

Непредставление в установленные сроки отчетов является основанием для приостановки финансирования из областного бюджета.

23. Сводный отчет об использовании субсидии представляется органами местного самоуправления в министерство до 20 января года, следующего за годом, в котором осуществлялось предоставление субсидии.

24. Ответственность за нецелевое использование средств субсидий возлагается на органы местного самоуправления.

25. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

26. В случае нецелевого использования субсидий и (или) совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидии, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством.

Приложение N 1

к Порядку предоставления и расходования

субсидий бюджетам муниципальных районов

Архангельской области на реализацию

мероприятий по модернизации

и капитальному ремонту объектов

топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

Форма заявки

ЗАЯВКА

на предоставление субсидии на реализацию мероприятий

по модернизации и капитальному ремонту объектов

топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

Муниципальное образование "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" заявляет

о намерении участвовать в отборе мероприятий по модернизации и капитальному

ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства, претендующих на предоставление субсидий из областного бюджета в

201\_\_ году. В связи с этим представляем на рассмотрение комиссии следующие

проекты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования объектов ТЭК и/или ЖКХ | Наименование мероприятия | Сметная стоимость, тыс. руб. | Сумма средств, выделяемая из бюджета муниципального образования Архангельской области, тыс. руб. | Требуемая сумма из областного бюджета, тыс. руб. (не более 80% от общего объема средств, привлекаемых из областного бюджета и бюджета муниципального образования Архангельской области) |
| Муниципальное образование "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" | | | | |
| Объекты ТЭК | | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Объекты ЖКХ | | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Приложение N 2

к Порядку предоставления и расходования

субсидий бюджетам муниципальных районов

Архангельской области на реализацию

мероприятий по модернизации

и капитальному ремонту объектов

топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

КРИТЕРИИ

рейтинговой оценки мероприятий по модернизации

и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического

комплекса, реализуемых за счет средств субсидии,

и документы, подтверждающие выполнение критериев

Список изменяющих документов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | | Оценка за выполнение/ невыполнение (баллов) | Подтверждающий документ |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | Осуществление модернизации (реконструкции) объектов топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 3/0 | заверенная в установленном порядке копия проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы |
| 2. | Соблюдение предусмотренных соответствующими соглашениями условий целевого и эффективного использования средств областного бюджета и сроков реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК, источниками финансового обеспечения которых являлись субсидии, предоставленные в предшествующем году.  При отсутствии соглашений в предшествующем году критерий считается выполненным | 3/0 | подписанное главой муниципального образования информационное письмо о соблюдении предусмотренных соответствующими соглашениями условий целевого и эффективного использования средств областного бюджета и сроков реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК, источниками финансового обеспечения которых являлись субсидии, предоставленные в предшествующем году, либо об отсутствии соответствующих соглашений |
| 3. | Обеспечение по результатам модернизации (реконструкции) объекта ТЭК использования в качестве топлива местных возобновляемых видов энергоресурсов | 3/0 | заверенная в установленном порядке копия проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы |
| 4. | Наличие утвержденной схемы теплоснабжения городского (сельского) поселения Архангельской области Архангельской области, на территории которого располагается заявленный объект | 3/0 | утвержденная в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B904C501411121577667F470387y5N6O) Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" схема теплоснабжения городского (сельского) поселения Архангельской области или городского округа Архангельской области, на территории которого располагается заявленный объект ТЭК |
| 5. | Реализация заявленного мероприятия с привлечением средств из внебюджетных источников в размере свыше 100 млн. рублей, или не менее 70 процентов от обоснованной сметной стоимости реализации мероприятия | 3/0 | заверенная в установленном порядке копия соглашения с инвестором, содержащая условия софинансирования реализации мероприятия в размере свыше 100 млн. рублей, или не менее 70 процентов от обоснованной сметной стоимости реализации мероприятия |
| 6. | Наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения Архангельской области Архангельской области, на территории которого располагается заявленный объект | 1/0 | утвержденная в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B904E511218151577667F470387y5N6O) Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" и [приказом](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B904B5D101A171577667F470387y5N6O) Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения Архангельской области или городского округа Архангельской области |
| 7. | Предоставление в министерство информации для определения мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений | 2/0 | подписанное главой муниципального образования Архангельской области информационное письмо о полном предоставлении в министерство информации для определения в соответствии с [пунктами 7](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B904F5C101A101577667F4703875675D0EF46597EA829EC73y6NAO) и [11](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B904F5C101A101577667F4703875675D0EF46597EA829EC74y6NDO) Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных приказом Минрегиона России от 26 июля 2013 года N 310, мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения всех поселений, расположенных на территории муниципального района |
| 8. | Эксплуатация объекта ТЭК на условиях концессионного соглашения, предусматривающего принятие концедентом на себя части расходов на реконструкцию или капитальный ремонт объекта концессионного соглашения | 2/0 | заверенная в установленном порядке копия концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B904D581011151577667F470387y5N6O) от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и [постановлением](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B904D5D111C121577667F470387y5N6O) Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 года N 748 "Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения" |
| 9. | Наличие в договоре аренды объекта ТЭК условий, предусматривающих компенсацию расходов на проведение модернизации и капитального ремонта объекта ТЭК за счет сокращения величины арендной платы, подлежащей уплате арендатором муниципальному образованию Архангельской области | 1/0 | заверенная органом местного самоуправления муниципального образования Архангельской области в установленном порядке копия договора аренды объекта ТЭК |
| 10. | Софинансирование за счет средств бюджетов муниципальных образований Архангельской области (далее - местный бюджет) мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК от общего объема средств, привлекаемых из областного и местного бюджетов для проведения работ по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК в размере не менее 30 процентов для муниципальных районов Архангельской области, городских и сельских поселений Архангельской области | 1/0 | заверенная в установленном порядке копия выписки из решения представительного органа муниципального образования Архангельской области о местном бюджете или гарантийное обязательство о внесении изменений в местный бюджет, подтверждающие соответствующий объем софинансирования |
| 11. | Предоставление информации в комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области (далее - КИАС) по блоку "Энергосбережение" | 1/0 | заверенная в установленном порядке копия соглашения с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области об информационном взаимодействии в рамках КИАС;  подписанное главой муниципального образования Архангельской области информационное письмо о своевременном и полном предоставлении информации в КИАС |
| 12. | Проведение в отношении заявленных объектов ТЭК обязательного энергетического обследования и наличие энергетических паспортов (в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B90425B151D151577667F470387y5N6O) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ) и [приказом](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B904D5B1210111577667F470387y5N6O) Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года N 400 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования") | 2/0 | заверенные в установленном порядке копии энергетических паспортов, составленных по результатам обязательного энергетического обследования, содержащих сведения о заявленных объектах ТЭК |
| 13. | Исполнение муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за год, предшествующий году предоставления субсидии, с отклонением от плана на величину не более 10 процентов | 1/0 | заверенная в установленном порядке копия муниципального правового акта муниципального образования Архангельской области об утверждении отчета о реализации в предшествующем году муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 14. | Полное исполнение требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B90425B151D151577667F470387y5N6O) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ в части оснащенности приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды (в отношении многоквартирных домов общедомовыми приборами учета) муниципальных учреждений муниципального образования Архангельской области и многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Архангельской области | 1/0 | подписанное главой муниципального образования Архангельской области информационное письмо об оснащенности приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды (в отношении многоквартирных домов общедомовыми приборами учета) муниципальных учреждений муниципального образования Архангельской области и многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Архангельской области |
| 15. | Обеспечение по итогам реализации заявленного мероприятия сокращения расхода топлива на величину более 20 процентов | 1/0 | расчет снижения расхода топлива, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объекта ТЭК |
| 16. | Обеспечение по итогам реализации заявленного мероприятия (проекта) повышения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии, на величину более 10 процентов | 1/0 | расчет повышения показателей надежности объектов теплоснабжения, выполненный в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=ABA4BD80EAD862517D4B620BEB47329B904C5A131E141577667F470387y5N6O) Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 года N 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 |

Приложение N 3

к Порядку предоставления и расходования

субсидий бюджетам муниципальных районов

Архангельской области на реализацию

мероприятий по модернизации

и капитальному ремонту объектов

топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

КРИТЕРИИ

рейтинговой оценки мероприятий по модернизации

и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального

хозяйства, реализуемых за счет средств субсидии,

и документы, подтверждающие выполнение критериев

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | | Оценка за выполнение/ невыполнение (баллов) | Подтверждающий документ |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | Осуществление модернизации (реконструкции) объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 3/0 | заверенная в установленном порядке копия проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы |
| 2. | Соблюдение предусмотренных соответствующими соглашениями условий целевого и эффективного использования средств областного бюджета и сроков реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ, источниками финансового обеспечения которых являлись субсидии, предоставленные в предшествующем году.  При отсутствии соглашений в предшествующем году критерий считается выполненным | 3/0 | подписанное главой муниципального образования Архангельской области информационное письмо о соблюдении предусмотренных соответствующими соглашениями условий целевого и эффективного использования средств областного бюджета и сроков реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ, источниками финансового обеспечения которых являлись субсидии, предоставленные в предшествующем году, либо об отсутствии соответствующих соглашений |
| 3. | Наличие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения городского (сельского) поселения Архангельской области на территории которого располагается заявленный объект ЖКХ (только для объектов ЖКХ) | 3/0 | утвержденные в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E373256D1DEBFB68F16375F62Cz0NEO) Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" схемы водоснабжения и водоотведения городского (сельского) поселения Архангельской области или городского округа Архангельской области, на территории которого располагается заявленный объект ЖКХ |
| 4. | Реализация заявленного мероприятия с привлечением средств из внебюджетных источников в размере свыше 50 млн. рублей, или не менее 70 процентов от обоснованной сметной стоимости реализации мероприятия | 3/0 | заверенная в установленном порядке копия соглашения с инвестором, содержащая условия софинансирования реализации мероприятия в размере свыше 50 млн. рублей, или не менее 70 процентов от обоснованной сметной стоимости реализации мероприятия |
| 5. | Наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского (сельского) поселения Архангельской области на территории которого располагается заявленный объект | 1/0 | утвержденная в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E3722C6B1CEDFB68F16375F62Cz0NEO) Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" и [приказом](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E37720691EEFFB68F16375F62Cz0NEO) Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского (сельского) поселения Архангельской области или городского округа Архангельской области |
| 6. | Обеспечение по итогам реализации заявленного мероприятия (проекта) повышения надежности функционирования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на величину более 5 процентов | 1/0 | расчет показателей надежности и бесперебойности водоснабжения и (или) водоотведения, достигаемых в результате реализации заявленного мероприятия (проекта) по модернизации и капитальному ремонту объекта ЖКХ, согласно [приказу](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E370226E1DEFFB68F16375F62Cz0NEO) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей |
| 7. | Эксплуатация объекта ЖКХ на условиях концессионного соглашения, предусматривающего принятие концедентом на себя части расходов на реконструкцию или капитальный ремонт объекта концессионного соглашения | 2/0 | заверенная в установленном порядке копия концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E371256915EDFB68F16375F62Cz0NEO) от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и [постановлением](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E371206818EAFB68F16375F62Cz0NEO) Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 года N 748 "Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения" |
| 8. | Наличие в договоре аренды объекта ЖКХ условий, предусматривающих компенсацию расходов на проведение модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ за счет сокращения величины арендной платы, подлежащей уплате арендатором муниципальному образованию Архангельской области | 1/0 | заверенная органом местного самоуправления муниципального образования Архангельской области в установленном порядке копия договора аренды объекта ЖКХ |
| 9. | Предоставление информации в комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области (далее - КИАС) по блоку "Энергосбережение" | 1/0 | заверенная в установленном порядке копия соглашения с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области об информационном взаимодействии в рамках КИАС;  подписанное главой муниципального образования Архангельской области информационное письмо о своевременном и полном предоставлении информации в КИАС |
| 10. | Проведение в отношении заявленных объектов ЖКХ обязательного энергетического обследования и наличие энергетических паспортов (в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E37E266C19EDFB68F16375F62Cz0NEO) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ) и [приказом](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E371266B14E9FB68F16375F62Cz0NEO) Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года N 400 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования") | 2/0 | заверенные в установленном порядке копии энергетических паспортов, составленных по результатам обязательного энергетического обследования, содержащих сведения о заявленных объектах ЖКХ |
| 11. | Исполнение муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за год, предшествующий году предоставления субсидии, с отклонением от плана на величину не более 10 процентов | 1/0 | заверенная в установленном порядке копия муниципального правового акта муниципального образования Архангельской области об утверждении отчета о реализации в предшествующем году муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 12. | Полное исполнение требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E37E266C19EDFB68F16375F62Cz0NEO) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ в части оснащенности приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды (в отношении многоквартирных домов общедомовыми приборами учета) муниципальных учреждений муниципального образования Архангельской области и многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Архангельской области | 1/0 | подписанное главой муниципального образования Архангельской области информационное письмо об оснащенности приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды (в отношении многоквартирных домов общедомовыми приборами учета) муниципальных учреждений муниципального образования Архангельской области и многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Архангельской области |
| 13. | Софинансирование мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ за счет средств местных бюджетов от общего объема средств, привлекаемых из областного и местного бюджетов для проведения работ по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ, в размере не менее 30 процентов для муниципальных районов Архангельской области, городских и сельских поселений Архангельской области | 1/0 | заверенная в установленном порядке копия выписки из решения представительного органа муниципального образования Архангельской области о местном бюджете или гарантийное обязательство о внесении изменений в местный бюджет, подтверждающие соответствующий объем софинансирования |
| 14. | Обеспечение по итогам реализации заявленного мероприятия сокращения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение на величину более 10 процентов | 1/0 | расчет снижения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объекта ЖКХ |

Приложение N 4

к Порядку предоставления и расходования

субсидий бюджетам муниципальных районов

Архангельской области на реализацию

мероприятий по модернизации

и капитальному ремонту объектов

топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

МЕТОДИКА

расчета снижения расхода топлива, достигаемого

в результате реализации заявленного мероприятия

по модернизации и капитальному ремонту объекта

топливно-энергетического комплекса

Величина снижения расхода топлива, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объекта топливно-энергетического комплекса (далее - объект ТЭК), рассчитывается с учетом приказов Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года [N 323](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E37E206C1EE8FB68F16375F62Cz0NEO) "Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии" и от 30 декабря 2008 года [N 325](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E3752C6F14EFFB68F16375F62Cz0NEO) "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" по следующим формулам:

а) абсолютное значение, кг у.т.:

Dа = (Ну1 - Ну2) x Qт + (Qп1 - Qп2) x K;

б) относительное значение, процентов:

Dа = 100 x (Ну1 - Ну2) x Qт + (Qп1 - Qп2) x K) / (Ну1 x Qт + K x Qп1), где:

Dа - величина снижения расхода топлива, достигаемая по результатам модернизации и капитального ремонта объекта ТЭК в абсолютном выражении;

Ну1 - норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии до модернизации и капитального ремонта объекта ТЭК, кг у.т./Гкал;

Ну2 - норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии после модернизации и капитального ремонта объекта ТЭК, кг у.т./Гкал;

Qт - величина годового полезного отпуска тепловой энергии потребителям, подключенным к объекту ТЭК, Гкал;

Qп1 - величина потерь тепловой энергии, передаваемой потребителям при помощи объекта ТЭК, до модернизации и капитального ремонта объекта ТЭК, Гкал;

Qп2 - величина потерь тепловой энергии, передаваемой потребителям при помощи объекта ТЭК, после модернизации и капитального ремонта объекта ТЭК, Гкал;

К - коэффициент, учитывающий влияние снижения потерь тепловой энергии на расход топлива (кг у.т./Гкал), который рассчитывается по следующей формуле:

K = 142,86 / КПД, где:

КПД - коэффициент полезного действия объекта ТЭК (котельной), после реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту.

Приложение N 5

к Порядку предоставления и расходования

субсидий бюджетам муниципальных районов

Архангельской области на реализацию

мероприятий по модернизации

и капитальному ремонту объектов

топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

МЕТОДИКА

расчета снижения удельного расхода электроэнергии

на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение,

достигаемого в результате реализации заявленного

мероприятия по модернизации и капитальному ремонту

объекта жилищно-коммунального хозяйства

Величина снижения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объекта жилищно-коммунального хозяйства (далее - объект ЖКХ), рассчитывается по следующим формулам:

а) абсолютное значение, кВт.ч/тыс. куб. м:

Dэ = 1000 x (Э1 - Э2) / Qв;

б) относительное значение, процентов:

Dэ = 100 x (Э1 - Э2) / Э1, где:

Dэ - величина снижения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого по результатам модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ;

Э1 - расчетная величина годовых затрат электроэнергии на работу насосных агрегатов до реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ, кВт.ч;

Э2 - расчетная величина годовых затрат электроэнергии на работу насосных агрегатов после реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ кВт.ч;

Qв - учтенная в тарифе величина годового полезного отпуска воды потребителям объекта ЖКХ, куб. м.

Расчетная величина годовых затрат электроэнергии на работу насосных агрегатов до реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ рассчитывается по формуле:

Э1 = (G1 x H1 x Po x N1) / (3600 x 102 x КПД1), где:

G1 - расход воды, перекачиваемой насосом, принимаемый в зависимости от назначения и характеристик насоса, до модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ, куб. м/ч;

H1 - напор, развиваемый насосом при установленном расходе воды до модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ, м;

Po - плотность воды при среднегодовой температуре, кг/куб. м;

N1 - годовая продолжительность функционирования насосного агрегата до модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ, ч;

КПД1 - коэффициент полезного действия насосного агрегата до модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ.

Расчетная величина годовых затрат электроэнергии на работу насосных агрегатов после реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ рассчитывается по формуле:

Э2 = (G2 x H2 x Po x N2) / (3600 x 102 x КПД2), где:

G2 - расход воды, перекачиваемой насосом, принимаемый в зависимости от назначения и характеристик насоса, после модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ, куб. м/ч;

H2 - напор, развиваемый насосом при установленном расходе воды после модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ, м;

Po - плотность воды при среднегодовой температуре, кг/куб. м;

N2 - годовая продолжительность функционирования насосного агрегата после модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ, ч;

КПД2 - коэффициент полезного действия насосного агрегата после модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 15.10.2013 N 487-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ВЫРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ, ПУТЕМ ЗАМЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ

КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E37E226C1EE8FB68F16375F62C0E5B6C5B4D359B9CB3z7NAO) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [пунктом 18 статьи 5](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE2480180E692DE17D7A661AE8F838A43C2EAB7B07513B1C026CDAD9BD7959CDDB77zFNAO) областного закона от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе в Архангельской области", определяет условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области (далее соответственно - местный бюджет, муниципальные образования) на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия (далее - мероприятия).

(п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE2480180E692DE17D7A661BEFF437AC3C2EAB7B07513B1C026CDAD9BD7959CDDA79zFNBO) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 428-пп)

2. Реализация мероприятий осуществляется министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство) во взаимодействии с администрациями муниципальных образований Архангельской области - исполнителями мероприятий государственной [программы](#P70) "Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)".

3. Средства областного бюджета на софинансирование мероприятий предоставляются местным бюджетам в виде субсидий согласно сводной бюджетной росписи областного бюджета, доведенным лимитам бюджетных обязательств и предельным объемам финансирования.

4. Предоставление субсидий из областного бюджета в размере платы за технологическое присоединение, определенном постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области, осуществляется на основании представленных в министерство заявок от муниципальных образований на реализацию мероприятий, предусматривающих сокращение зон децентрализованного электроснабжения за счет технологического присоединения к Единой энергетической системе России.

5. Отбор мероприятий, на реализацию которых предоставляются субсидии из областного бюджета, осуществляется при условии наличия в составе заявки:

договора с сетевой организацией об осуществлении технологического присоединения в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E37E22631EEFFB68F16375F62C0E5B6C5B4D35989DB07F5EzCNBO) технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 (далее - технологическое присоединение);

расчета сокращения потребления завозного дизельного топлива, используемого дизельными электростанциями для выработки электроэнергии в зоне децентрализованного электроснабжения, которое достигается за счет осуществления технологического присоединения, на основе данных энергоснабжающей организации о фактическом потреблении топлива для выработки электроэнергии децентрализованным способом или методики определения расхода топлива, принятой энергоснабжающей организацией для определения расчетного расхода топлива при производстве электроэнергии децентрализованным способом;

выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете или гарантийного обязательства о внесении изменений в местный бюджет, подтверждающих софинансирование за счет средств местного бюджета реализации мероприятий, предусматривающих сокращение зон децентрализованного электроснабжения за счет технологического присоединения, в размере не менее 100 тысяч рублей.

Отбор мероприятий осуществляется министерством в соответствии с заявками, подаваемыми органами местного самоуправления муниципальных образований до исчерпания установленных лимитов ассигнований областного бюджета для реализации данных мероприятий.

6. Заявителю отказывается в приеме документов (участии в отборе мероприятий для финансирования из областного бюджета) в следующих случаях:

1) исчерпание лимитов ассигнований областного бюджета на реализацию мероприятий;

2) представление документов, оформление которых не соответствует требованиям [пунктов 4](#P7650) и [5](#P7651) настоящего Порядка;

3) представление документов, указанных в [пунктах 4](#P7650) и [5](#P7651) настоящего Порядка, не в полном объеме;

4) представление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения.

Заявки от органов местного самоуправления муниципальных образований рассматриваются в случае выделения дополнительных ассигнований областного бюджета для реализации мероприятий при их соответствии требованиям, изложенным в [пунктах 4](#P7650) и [5](#P7651) настоящего Порядка.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежегодно, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным годом, представляют в министерство отчет о целевом использовании бюджетных средств по форме, утвержденной министерством.

К отчету прилагаются сводный реестр платежных документов, являющийся его неотъемлемой частью, с копиями платежных поручений на бумажном носителе, подписанные уполномоченными должностными лицами и заверенные печатью, а также пояснительная записка о ходе реализации мероприятия.

Отчеты об использовании субсидии представляются в установленном порядке до их полного освоения.

После завершения работ по технологическому присоединению электрических сетей заказчика к объектам электросетевого хозяйства энергоснабжающей организации к отчету о реализации мероприятия прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения балансовой принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Непредставление в установленные сроки отчетов является основанием для приостановки финансирования из областного бюджета.

8. Сводный отчет об использовании субсидии представляется органами местного самоуправления муниципального образования в министерство до 20 января года, следующего за годом, в котором завершено мероприятие.

9. Ответственность за нецелевое использование средств субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

10. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. В случае нецелевого использования субсидий и (или) совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидии, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством.

Утверждено

постановлением Правительства

Архангельской области

от 15.10.2013 N 487-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ

СУБЪЕКТАМ НА ПРИОБРЕТЕННОЕ ИМИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ И НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВОЗНИКШИХ

ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со [статьей 78](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E37E226C1EE8FB68F16375F62C0E5B6C5B4D35989DB37B50zCN8O) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [пунктом 18 статьи 5](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE2480180E692DE17D7A661AE8F838A43C2EAB7B07513B1C026CDAD9BD7959CCDA75zFNAO) областного закона от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе в Архангельской области", государственной [программой](#P70) Архангельской области "Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года N 487-пп, устанавливает порядок и условия проведения конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование и на уплату лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного оборудования (далее соответственно - конкурс, субсидии).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) объекты ТЭК - объекты теплоснабжения (котельные, котельное оборудование, тепловые сети и центральные тепловые пункты);

2) объекты ЖКХ - инженерные сооружения, входящие в состав централизованной системы горячего водоснабжения (включая центральные тепловые пункты в случае их эксплуатации водоснабжающими организациями), холодного водоснабжения и водоотведения, непосредственно используемые для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

3) теплоснабжающие организации - организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения путем эксплуатации объектов ТЭК и имеющие инвестиционные программы, утвержденные в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E370266C14EAFB68F16375F62Cz0NEO) Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года N 410 "О Порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)";

4) организации водопроводно-канализационного хозяйства - организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения путем эксплуатации объектов ЖКХ и имеющие инвестиционные программы, утвержденные в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E37E216C15EEFB68F16375F62Cz0NEO) Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

5) хозяйствующие субъекты - теплоснабжающие организации и организации водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющие свою деятельность на территории Архангельской области.

3. Субсидии хозяйствующим субъектам на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленные на строительство и модернизацию объектов ТЭК и ЖКХ (далее также - мероприятия), предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство). Распределение средств субсидии по объектам ТЭК и объектам ЖКХ осуществляется прямо пропорционально объемам средств субсидии, необходимым для финансирования прошедших отбор мероприятий.

4. Субсидии предоставляются на следующие цели:

1) возмещение хозяйствующим субъектам до 25 процентов части затрат на приобретенное в рамках их инвестиционных программ энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий;

2) возмещение хозяйствующим субъектам до 25 процентов части затрат на уплату ими лизинговых платежей, возникших при приобретении в рамках их инвестиционных программ энергоэффективного оборудования, используемого в процессе реализации мероприятий.

Объем средств субсидии, выделяемых в текущем году на мероприятия (проекты), реализуемые в рамках одной инвестиционной программы, не может превышать остаток средств, предусмотренный для финансирования инвестиционной программы за счет прибыли хозяйствующего субъекта, учитываемой при установлении тарифа, начиная с года, следующего за годом, в котором осуществляется выделение субсидии, до окончания срока реализации инвестиционной программы.

5. Право на участие в конкурсе на предоставление субсидии имеют хозяйствующие субъекты:

1) зарегистрированные в качестве налогоплательщика и осуществляющие свою деятельность на территории Архангельской области;

2) имеющие на день подачи заявки размер среднемесячной заработной платы за каждый из шести месяцев, предшествующих обращению за субсидией, в расчете на одного штатного работника (за полный рабочий день) не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Архангельской области, установленного Правительством Архангельской области;

3) не имеющие просроченной (свыше трех месяцев) задолженности по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением пени и штрафов, сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности претендента по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Хозяйствующий субъект считается соответствующим установленному условию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявления не принято;

4) не имеющие просроченной задолженности по заработной плате перед работниками;

5) не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) имеющие на праве владения, пользования и (или) хозяйственного ведения объекты ТЭК и (или) ЖКХ. Объекты ТЭК и (или) ЖКХ, находящиеся на праве хозяйственного ведения, не должны быть переданы в аренду, отданы в залог, внесены в качестве вклада в уставный фонд, уставный (складочный) капитал и обременены другими способами;

7) в отношении которых отсутствуют факты предоставления в течение одного календарного года субсидии.

II. Перечень документов, представляемых

для получения субсидии

6. Для получения субсидии хозяйствующий субъект, претендующий на получение субсидии (далее - претендент), подает в министерство по адресу: 163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, [заявку](#P7824) на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению (далее - заявка).

Одновременно с заявкой претендентом предоставляются в министерство следующие документы, являющиеся ее неотъемлемой частью:

1) инвестиционные программы, утвержденные согласно Правилам согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требованиям к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденным [постановлением](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E370266C14EAFB68F16375F62Cz0NEO) Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года N 410, не ранее чем в 2013 году, имеющие срок окончания реализации не ранее 2016 года, и содержащие заявленные мероприятия, - в отношении объектов ТЭК;

2) инвестиционные программы, утвержденные согласно [Правилам](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E37E216C15EEFB68F16375F62C0E5B6C5B4D35989DB07A5AzCNCO) разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641, не ранее чем в 2013 году, имеющие срок окончания реализации не ранее 2016 года и содержащие заявленные мероприятия, - в отношении объектов ЖКХ;

3) копия свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования Архангельской области (далее соответственно - муниципальная собственность, муниципальное образование) на заявленные объекты ТЭК и (или) ЖКХ либо копия соглашения между муниципальным образованием и хозяйствующим субъектом, предусматривающего передачу объектов в муниципальную собственность по окончании реализации инвестиционных программ теплоснабжающих организаций и организаций водопроводно-канализационного хозяйства, в рамках которых указанные объекты были созданы;

4) перечень имущества, включенного в уставный фонд муниципального унитарного предприятия, решение собственника имущества о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения, либо договор аренды, либо концессионное соглашение, заключенные между муниципальным образованием и хозяйствующим субъектом, устанавливающие право пользования, владения объектами ТЭК и (или) ЖКХ на период реализации инвестиционных программ теплоснабжающих организаций и организаций водопроводно-канализационного хозяйства и предусматривающие в качестве обязательного условия согласие хозяйствующего субъекта на отказ от возмещения стоимости неотделимых улучшений объектов ТЭК и (или) ЖКХ, произведенных за счет средств хозяйствующего субъекта с согласия муниципального образования;

5) проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств областного бюджета, выданная в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE2480180E692DE17D7A661BE2F838AF3C2EAB7B07513B1C026CDAD9BD7959CDDA70zFNAO) о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 27 апреля 2010 года N 121-пп;

6) [спецификация](#P7875) оборудования, затраты на уплату лизинговых платежей или на приобретение которого предлагается возместить за счет субсидии в рамках мероприятий по строительству и модернизации объектов ТЭК и (или) ЖКХ по форме согласно приложению N 2;

7) документы, подтверждающие затраты на уплату лизинговых платежей или на приобретение оборудования, которые предлагается возместить за счет субсидии в рамках мероприятий по строительству и модернизации объектов ТЭК и (или) ЖКХ;

8) [расчет](#P8094) снижения расхода топлива, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по модернизации объекта ТЭК, по форме согласно приложению N 5;

9) [расчет](#P8151) снижения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по модернизации объекта ЖКХ, по форме согласно приложению N 6;

10) справка министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области об отсутствии финансирования заявленных мероприятий по модернизации объектов ТЭК и (или) ЖКХ в рамках иных государственных и муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;

11) справка территориального органа инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии просроченной (свыше трех месяцев) задолженности по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением пени и штрафов, сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности претендента по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

12) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате перед собственными работниками на дату подачи документов;

13) сведения Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии задолженности по обязательным страховым взносам, пеням, штрафам в Пенсионный фонд Российской Федерации;

14) сведения Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии задолженности по обязательным страховым взносам, пеням, штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации;

15) [акты](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E070276B1EE1A662F93A79F42B01047B5C0439999DB17Ez5N1O) о приемке выполненных работ (КС-2) по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100;

16) [справки](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E070276B1EE1A662F93A79F42B01047B5C0439999DB27Dz5NDO) о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по форме, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100;

17) разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки либо разрешение на допуск на период пусконаладочных работ, выданные в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E57F23681AE1A662F93A79F42B01047B5C0439999DB079z5N9O) организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденным приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 года N 212;

18) предполагающие поставку договоры, протоколы закупок, платежные поручения, товарные накладные, счета-фактуры на оборудование, приобретенное в рамках реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов ТЭК и (или) ЖКХ и используемое непосредственно для функционирования данных объектов;

19) договоры лизинга и платежные поручения, свидетельствующие об осуществлении лизинговых платежей за оборудование, приобретенное в рамках реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов ТЭК и (или) ЖКХ и используемое непосредственно для функционирования данных объектов;

20) документы, подтверждающие соблюдение критериев в соответствии с [приложениями N 3](#P7928) и [4](#P8021) к настоящему Положению.

7. Претендентом предоставляются по собственной инициативе документы, указанные:

в [подпунктах 1](#P7724) и [2 пункта 6](#P7725) настоящего Положения;

в [подпунктах 10](#P7734) - [14 пункта 6](#P7739) настоящего Положения (если претендентом является субъект малого и среднего предпринимательства).

8. В случаях, предусмотренных [пунктом 7](#P7746) настоящего Положения, министерство самостоятельно запрашивает указанные сведения, если претендент не представил их по собственной инициативе.

III. Порядок проведения конкурса

9. Организацию и проведение конкурса осуществляет министерство, которое последовательно:

1) издает распоряжение о проведении конкурса;

2) готовит извещение о проведении конкурса и публикует соответствующее сообщение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Правительства Архангельской области www.dvinaland.ru и официальном сайте государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Региональный центр по энергосбережению" www.aoresc.ru;

3) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе;

4) проводит проверку правильности заполнения заявок, соответствия целям, указанным в [пункте 4](#P7706) настоящего Положения, соответствия претендента требованиям, установленным [пунктом 5](#P7710) настоящего Положения, а также наличия документов, указанных в [пункте 6](#P7722) настоящего Положения;

5) утверждает состав конкурсной комиссии (далее - комиссия) распоряжением министерства;

6) готовит и вносит материалы на заседание комиссии;

7) проводит заседание комиссии;

8) на основании протокола комиссии определяет победителей конкурса и размер субсидии.

10. Претендент не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:

1) представление заявки и документов, указанных в [пункте 6](#P7722) настоящего Положения, с нарушением срока, установленного извещением о проведении конкурса;

2) представление заявки и документов, оформление которых не соответствует требованиям [пункта 6](#P7722) настоящего Положения;

3) представление документов, указанных в [пункте 6](#P7722) настоящего Положения, не в полном объеме, за исключением случаев, указанных в [пункте 7](#P7746) настоящего Положения;

4) представление претендентом документов, содержащих недостоверные сведения.

11. Заявка и документы (указанные в [пункте 6](#P7722) настоящего Положения) претендентов, которые не допущены к участию в конкурсе, на заседании комиссии не рассматриваются и возвращаются министерством в течение десяти календарных дней со дня их получения с указанием причин возврата.

Претендент после получения уведомления о недопущении к участию в конкурсе и возврата заявки и документов, указанных в [пункте 6](#P7722) настоящего Положения, вправе повторно подать документы не позднее срока, установленного извещением о проведении конкурса, после устранения нарушений.

Решение министерства о недопущении к участию в конкурсе может быть обжаловано претендентом в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12. Отбор мероприятий осуществляется комиссией на основании поступивших в министерство заявок в соответствии с критериями рейтинговой оценки.

13. Положение о конкурсной комиссии, регламентирующее порядок ее работы, формы рабочих документов, порядок объявления результатов отбора и сроки заключения соглашений, утверждается постановлением министерства.

Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением министерства.

14. В рамках работы комиссии осуществляется выстраивание по рейтингам в зависимости от величины рейтинговой оценки (начиная от большей оценки к меньшей) заявленных хозяйствующими субъектами мероприятий по строительству и модернизации объектов ТЭК, а также мероприятий по строительству и модернизации объектов ЖКХ. Рейтинги составляются раздельно для объектов ТЭК и объектов ЖКХ.

1) Итоги заседания комиссии оформляются протоколом. На основании протокола комиссии министерство принимает решение о победителях конкурса и готовит проект постановления Правительства.

15. Критерии рейтинговой оценки мероприятий по строительству и модернизации объектов ТЭК, подлежащих реализации за счет средств субсидии, а также [перечень](#P7928) подтверждающих критерии документов приведены в приложении N 3 к настоящему Положению.

За соблюдение каждого из указанных критериев рейтинговой оценки заявленному мероприятию по строительству и модернизации объекта ТЭК присваивается указанное в [приложении N 3](#P7928) к настоящему Положению количество баллов, за несоблюдение указанных критериев - ноль баллов.

Рейтинговая оценка мероприятия по строительству и модернизации объекта ТЭК определяется как сумма баллов, присвоенных объекту ТЭК за соблюдение критериев. Указанная оценка может иметь значение от 0 баллов до 29 баллов.

16. [Критерии](#P8021) рейтинговой оценки мероприятий по строительству и модернизации объектов ЖКХ, подлежащих реализации за счет средств субсидии, а также перечень подтверждающих критерии документов приведены в приложении N 4 к настоящему Положению.

За соблюдение каждого из указанных критериев рейтинговой оценки заявленному мероприятию по строительству и модернизации объекта ЖКХ присваивается указанное в [приложении N 4](#P8021) к настоящему Положению количество баллов, за несоблюдение указанных критериев - ноль баллов.

Рейтинговая оценка мероприятия по строительству и модернизации объекта ЖКХ определяется как сумма баллов, присвоенных объекту ЖКХ за соблюдение критериев. Указанная оценка может иметь значения от 0 баллов до 17 баллов.

17. [Расчет](#P8094) снижения расхода топлива, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по строительству и модернизации объекта ТЭК, выполняется по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению.

[Расчет](#P8151) снижения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия по строительству и модернизации объекта ЖКХ, выполняется по форме согласно приложению N 6 к настоящему Положению.

18. В случае присвоения нескольким мероприятиям по строительству и модернизации объектов ТЭК равных рейтинговых оценок более высокий рейтинг присваивается мероприятию, для которого подтверждены более высокие показатели снижения расхода топлива, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия.

В случае присвоения нескольким мероприятиям по строительству и модернизации объектов ЖКХ равных рейтинговых оценок более высокий рейтинг присваивается мероприятию, для которого подтверждены более высокие показатели снижения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия.

IV. Порядок распределения и расходования средств субсидий

19. На основании протокола конкурсной комиссии о рассмотрении заявок министерство принимает решение о победителях конкурса, определяет размер субсидии и издает распоряжение о выделении субсидий. Размер субсидии на реализацию мероприятий определяется министерством в порядке уменьшения рейтинговых оценок объектов ТЭК и (или) ЖКХ.

Объем средств субсидии, предоставляемой на цели, указанные в [подпункте 1 пункта 4](#P7707) настоящего Положения, определяется согласно заявленной величине подлежащих возмещению затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий.

Объем средств субсидии, предоставляемой на цели, указанные в [подпункте 2 пункта 4](#P7708) настоящего Положения, определяется согласно заявленной величине подлежащих возмещению затрат хозяйствующим субъектам на уплату ими лизинговых платежей, возникших при приобретении ими энергоэффективного оборудования, используемого в процессе реализации мероприятий.

Величина затрат определяется по спецификации оборудования, подготовленной на основании представленной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств областного бюджета.

20. Протокол конкурсной комиссии о рассмотрении заявок министерством публикуется на сайте министерства в информационно-телекоммуникационного сети «Интернет» в течении трех рабочих дней со дня его подписания.

Участники конкурса информируются министерством о решении, указанном в пункте 19 настоящего Положения, в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания.

Решение министерства, указанное в пункте 19 настоящего Положения, может быть обжаловано участником конкурса в установленном законом порядке.

21. В десятидневный срок со дня получения информации, указанной в абзаце втором пункта 20 настоящего Положения, победитель конкурса представляет на утверждение в министерство согласованный с органом местного самоуправления муниципального образования проект изменений, который вносится в утвержденную инвестиционную программу в части ее мероприятий и источников финансирования (далее – изменения).

Изменения предполагают увеличение на текущий год объемов финансирования инвестиционной программы на сумму средств областного бюджета, выделенных на возмещение затрат в соответствии с целями, указанными в [пункте 4](#P7706) настоящего Положения, и должны содержать одно из следующих условий:

1) сокращение объемов финансирования инвестиционной программы за счет собственных средств организации, а именно расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли теплоснабжающей организации или организации водопроводно-канализационного хозяйства, учтенной при установлении тарифа, начиная с года, следующего за годом, в котором осуществляется указанная корректировка;

2) включение в инвестиционную программу теплоснабжающей организации новых мероприятий, расходы на реализацию которых равны или превышают величину предоставленной субсидии, при условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов на реализацию инвестиционной программы в целом и не приведет к повышению существующего тарифа;

3) включение в инвестиционную программу организации водопроводно-канализационного хозяйства новых мероприятий, величина расходов на реализацию которых равна или превышает величину предоставленной субсидии, но не превышает 10 процентов общей величины расходов на реализацию инвестиционной программы при условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов на реализацию инвестиционной программы в целом и не приведет к повышению существующего тарифа.

22. В двадцатидневный срок со дня поступления изменений министерство согласовывает с агентством по тарифам и ценам Архангельской области и утверждает предлагаемые изменения либо направляет их на доработку. Повторное представление проекта изменений осуществляется организацией в десятидневный срок со дня получения замечаний от министерства.

23. В пятидневный срок со дня утверждения изменений с победителем конкурса министерство заключает договор о предоставлении субсидий.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор о предоставлении субсидии, является согласие хозяйствующих субъектов на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

24. Для заключения договора о предоставлении субсидии победитель конкурса в течение трех рабочих дней со дня утверждения изменений обязан предъявить в министерство банковские реквизиты расчетного счета. Расчетный счет должен быть отдельным для перечисления средств субсидии и расчетов с контрагентами за счет средств субсидии. Расчеты с контрагентами за счет средств субсидии могут быть только безналичными.

Договором о предоставлении субсидии предусмотрена уплата пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в случае невозврата или несвоевременного возврата средств областного бюджета.

V. Контроль за реализацией мероприятий

25. Министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проводятся обязательные проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

26. При выявлении факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, а также условий договоров получатель субсидии обязан в течение 15 дней со дня предъявления министерством соответствующего требования возвратить бюджетные средства, которые использовались не по целевому назначению.

27. В случае совершения бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателю субсидии, совершившему бюджетное нарушение, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

28. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со дня его уведомления министерством возвратить средства субсидий в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных договорами.

Приложение N 1

к Положению о порядке проведения конкурса

по предоставлению субсидий на возмещение

части затрат хозяйствующим субъектам на

приобретенное ими энергоэффективное оборудование

и на уплату лизинговых платежей, возникших при

приобретении энергоэффективного оборудования

Форма заявки

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по предоставлению субсидий на

возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на

приобретенное ими энергоэффективное оборудование и

на уплату лизинговых платежей, возникших при

приобретении энергоэффективного оборудования

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" заявляет о намерении участвовать в

отборе мероприятий по строительству и модернизации объектов

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства,

претендующих на предоставление субсидий из областного бюджета в 201\_\_ году.

В связи с этим представляем на рассмотрение комиссии следующие проекты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования объектов ТЭК и (или) ЖКХ | Наименование мероприятия | Наименование инвестиционной программы | Сметная стоимость, тыс. руб. | Величина затрат на приобретение оборудования или лизинговых платежей, тыс. руб. | Требуемая сумма из областного бюджета (не более 25% от величины затрат), тыс. руб. |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП.

(дата)

Приложение N 2

к Положению о порядке проведения конкурса

по предоставлению субсидий на возмещение

части затрат хозяйствующим субъектам на

приобретенное ими энергоэффективное оборудование

и на уплату лизинговых платежей, возникших при

приобретении энергоэффективного оборудования

Форма спецификации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

оборудования, затраты на уплату лизинговых платежей или на

приобретение которого предлагается возместить за счет

субсидии в рамках мероприятий (проектов) по строительству

и модернизации объектов ТЭК и/или ЖКХ

Муниципальное образование "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оборудования | Основные технические характеристики оборудования | Величина затрат на приобретение оборудования или лизинговых платежей, тыс. руб. | Величина затрат, подлежащих возмещению из областного бюджета (не более 60% от стоимости), тыс. руб. |
| Мероприятие (проект) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" | | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие (проект) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" | | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП.

(дата)

Приложение N 3

к Положению о порядке проведения конкурса

по предоставлению субсидий на возмещение

части затрат хозяйствующим субъектам на

приобретенное ими энергоэффективное оборудование

и на уплату лизинговых платежей, возникших при

приобретении энергоэффективного оборудования

КРИТЕРИИ

рейтинговой оценки мероприятий (проектов) по строительству

и модернизации объектов топливно-энергетического комплекса,

реализуемых за счет средств субсидии, и документы,

подтверждающие выполнение критериев

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | | Оценка за выполнение/ невыполнение (баллов) | Подтверждающий документ |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | Осуществление строительства объектов топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 3/0 | заверенная в установленном порядке копия проектной документации |
| 2. | Обеспечение по результатам строительства или модернизации (реконструкции) объекта ТЭК использования в качестве топлива местных возобновляемых видов энергоресурсов | 3/0 | заверенная в установленном порядке копия проектной документации |
| 3. | Наличие утвержденной схемы теплоснабжения городского (сельского) поселения Архангельской области или городского округа Архангельской области, на территории которого располагается заявленный объект | 2/0 | утвержденная в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E3702D6D15EAFB68F16375F62Cz0NEO) Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" схема теплоснабжения городского (сельского) поселения Архангельской области или городского округа Архангельской области, на территории которого располагается заявленный объект ТЭК |
| 4. | Реализация заявленного мероприятия (проекта) с привлечением средств из внебюджетных источников в размере свыше 100 млн. рублей или не менее 70 процентов от обоснованной сметной стоимости реализации мероприятия (проекта) | 3/0 | заверенная в установленном порядке копия соглашения с инвестором, содержащая условия финансирования из внебюджетных источников |
| 5. | Утверждение на текущий год нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя для теплоснабжающей организации | 4/0 | постановления министерства об утверждении на текущий год нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя для теплоснабжающей организации |
| 6. | Проведение в отношении заявленных объектов ТЭК обязательного энергетического обследования и наличие энергетических паспортов (в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E37E266C19EDFB68F16375F62Cz0NEO) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и [приказом](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E371266B14E9FB68F16375F62Cz0NEO) Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 N 400 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования") | 3/0 | заверенные в установленном порядке копии энергетических паспортов, составленных по результатам обязательного энергетического обследования, содержащих сведения о заявленных объектах ТЭК |
| 7. | Наличие в инвестиционной программе теплоснабжающей организации мероприятий по строительству и/или модернизации тепловых сетей | 1/0 | утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа теплоснабжающей организации |
| 8. | Срок реализации инвестиционной программы теплоснабжающей организации не менее 7 лет | 1/0 | утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа теплоснабжающей организации |
| 9. | Своевременное и полное исполнение инвестиционной программы теплоснабжающей организации в году, предшествующему году предоставления субсидии | 1/0 | отчет о реализации инвестиционной программы теплоснабжающей организации за год, предшествующий году предоставления субсидии |
| 10. | Своевременное предоставление в министерство годового и квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы теплоснабжающей организации за год, предшествующий году предоставления субсидии | 1/0 | подписанное руководителем теплоснабжающей организации информационное письмо о своевременном предоставлении в министерство годового и квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы теплоснабжающей организации за год, предшествующий году предоставления субсидии |
| 11. | Своевременное получение паспорта готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду, завершение которого приходится на текущий год | 1/0 | паспорт готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду, подготовленный в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E37221631AEDFB68F16375F62Cz0NEO) Минэнерго России от 12 марта 2013 года N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" |
| 12. | Эксплуатация объекта ТЭК на условиях концессионного соглашения, предусматривающего принятие концедентом на себя части затрат на реконструкцию или капитальный ремонт объекта концессионного соглашения | 1/0 | заверенная в установленном порядке копия концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E371256915EDFB68F16375F62Cz0NEO) от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и [постановлением](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E371206818EAFB68F16375F62Cz0NEO) Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 года N 748 "Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения" |
| 13. | Наличие в договоре аренды объекта ТЭК условий, предусматривающих компенсацию затрат на проведение модернизации и капитального ремонта объекта ТЭК за счет сокращения величины арендной платы, подлежащей уплате арендатором муниципальному образованию Архангельской области | 1/0 | заверенная органом местного самоуправления муниципального образования Архангельской области в установленном порядке копия договора аренды объекта ТЭК |
| 14. | Обеспечение по итогам реализации заявленного мероприятия (проекта) сокращения расхода топлива на величину более 30 процентов | 1/0 | расчет снижения расхода топлива, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия (проекта) по строительству и модернизации объекта ТЭК |
| 15. | Обеспечение по итогам реализации заявленного мероприятия (проекта) повышения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии, на величину более 30 процентов | 1/0 | расчет повышения показателей надежности объектов теплоснабжения, выполненный в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E370276A1AECFB68F16375F62Cz0NEO) Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 года N 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в [постановление](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E370276915ECFB68F16375F62Cz0NEO) Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 N 340" |
| 16. | Реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности эксплуатируемых объектов ТЭК, запланированных к реализации в году, предшествующем году предоставления субсидии | 3/0 | подписанный руководителем теплоснабжающей организации, согласованный с главой муниципального образования, на территории которого расположены объекты ТЭК, отчет о реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности эксплуатируемых объектов ТЭК с конкретными данными о сокращении расхода тепловой энергии на собственные нужды, снижении расхода топлива, влиянии проведенных мероприятий на уменьшение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, которые были предоставлены теплоснабжающими организациями в министерство в предыдущие периоды регулирования |

Приложение N 4

к Положению о порядке проведения конкурса

по предоставлению субсидий на возмещение

части затрат хозяйствующим субъектам на

приобретенное ими энергоэффективное оборудование

и на уплату лизинговых платежей, возникших при

приобретении энергоэффективного оборудования

КРИТЕРИИ

рейтинговой оценки мероприятий (проектов) по строительству

и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства,

реализуемых за счет средств субсидии, и документы,

подтверждающие выполнение критериев

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | | Оценка за выполнение/ невыполнение (баллов) | Подтверждающий документ |
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | Осуществление строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 3/0 | заверенная в установленном порядке копия проектной документации |
| 2. | Наличие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения городского (сельского) поселения Архангельской области или городского округа Архангельской области, на территории которого располагается заявленный объект ЖКХ (только для объектов ЖКХ) | 2/0 | утвержденные в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E373256D1DEBFB68F16375F62Cz0NEO) Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" схемы водоснабжения и водоотведения городского (сельского) поселения Архангельской области или городского округа Архангельской области, на территории которого располагается заявленный объект ЖКХ |
| 3. | Реализация заявленного мероприятия (проекта) с привлечением средств из внебюджетных источников в размере свыше 50 млн. рублей или не менее 70 процентов от обоснованной сметной стоимости реализации мероприятия (проекта) | 3/0 | заверенная в установленном порядке копия соглашения с инвестором, содержащая условия финансирования из внебюджетных источников |
| 4. | Проведение в отношении заявленных объектов ЖКХ обязательного энергетического обследования и наличие энергетических паспортов (в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E37E266C19EDFB68F16375F62Cz0NEO) от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и [приказом](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E371266B14E9FB68F16375F62Cz0NEO) Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 N 400 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования") | 3/0 | заверенные в установленном порядке копии энергетических паспортов, составленных по результатам обязательного энергетического обследования, содержащих сведения о заявленных объектах ЖКХ |
| 5. | Эксплуатация объекта ЖКХ на условиях концессионного соглашения, предусматривающего принятие концедентом на себя части затрат на реконструкцию или капитальный ремонт объекта концессионного соглашения | 1/0 | заверенная в установленном порядке копия концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E371256915EDFB68F16375F62Cz0NEO) от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" и [постановлением](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E371206818EAFB68F16375F62Cz0NEO) Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 года N 748 "Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения" |
| 6. | Наличие в договоре аренды объекта ЖКХ условий, предусматривающих компенсацию затрат на проведение модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ за счет сокращения величины арендной платы, подлежащей уплате арендатором муниципальному образованию Архангельской области | 1/0 | заверенная органом местного самоуправления муниципального образования Архангельской области в установленном порядке копия договора аренды объекта ЖКХ |
| 7. | Срок реализации инвестиционной программы организации водопроводно-канализационного хозяйства не менее 7 лет | 1/0 | утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства |
| 8. | Своевременное и полное исполнение инвестиционной программы организации водопроводно-канализационного хозяйства в году, предшествующему году предоставления субсидии | 1/0 | отчет о реализации инвестиционной программы организации водопроводно-канализационного хозяйства за год, предшествующий году предоставления субсидии |
| 9. | Своевременное представление в министерство годового и квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы организации водопроводно-канализационного хозяйства за год, предшествующий году предоставления субсидии | 1/0 | подписанное руководителем организации водопроводно-канализационного хозяйства информационное письмо о своевременном представлении в министерство годового и квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы организации водопроводно-канализационного хозяйства за год, предшествующий году предоставления субсидии |
| 10. | Обеспечение по итогам реализации заявленного мероприятия (проекта) сокращения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение на величину более 20 процентов | 1/0 | расчет снижения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия (проекта) по строительству и модернизации объекта ЖКХ |
| 11. | Обеспечение по итогам реализации заявленного мероприятия (проекта) повышения надежности функционирования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на величину более 20 процентов | 1/0 | расчет показателей надежности и бесперебойности водоснабжения и (или) водоотведения, достигаемых в результате реализации заявленного мероприятия (проекта) по строительству и модернизации объекта ЖКХ, согласно [приказу](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E370226E1DEFFB68F16375F62Cz0NEO) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" |

Приложение N 5

к Положению о порядке проведения конкурса

по предоставлению субсидий на возмещение

части затрат хозяйствующим субъектам на

приобретенное ими энергоэффективное оборудование

и на уплату лизинговых платежей, возникших при

приобретении энергоэффективного оборудования

МЕТОДИКА

расчета снижения расхода топлива, достигаемого

в результате реализации заявленного мероприятия

(проекта) по строительству и модернизации объекта

топливно-энергетического комплекса

Величина снижения расхода топлива, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия (проекта) по строительству и модернизации объекта топливно-энергетического комплекса (далее - объект ТЭК), рассчитывается с учетом приказов Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года [N 325](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E3752C6F14EFFB68F16375F62Cz0NEO) "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" и от 30 декабря 2008 года [N 323](consultantplus://offline/ref=1ED791191BFD5B13D5CE3A8D0E623721E37E206C1EE8FB68F16375F62Cz0NEO) "Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии" по следующим формулам:

а) абсолютное значение, кг у.т.:

D = (Н - Н ) x Q + (Q - Q ) x K;

а у1 у2 т п1 п2

б) относительное значение, процентов:

D = 100 x ((Н - Н ) x Q + (Q - Q ) x K) / (Н x Q + K x Q ),

а у1 у2 т п1 п2 у1 т п1

где:

D - величина снижения расхода топлива, достигаемая по результатам

а

строительства и модернизации объекта ТЭК в абсолютном выражении;

Н - норматив удельного расхода топлива на производство тепловой

у1

энергии до строительства и модернизации объекта ТЭК, кг у.т./Гкал;

Н - норматив удельного расхода топлива на производство тепловой

у2

энергии после строительства и модернизации объекта ТЭК, кг у.т./Гкал;

Q - величина годового полезного отпуска тепловой энергии потребителям,

т

подключенным к объекту ТЭК, Гкал;

Q - величина потерь тепловой энергии, передаваемой потребителям при

п1

помощи объекта ТЭК, до строительства и модернизации объекта ТЭК, Гкал;

Q - величина потерь тепловой энергии, передаваемой потребителям при

п2

помощи объекта ТЭК, после строительства и модернизации объекта ТЭК, Гкал;

K - коэффициент, учитывающий влияние снижения потерь тепловой энергии

на расход топлива (кг у.т./Гкал), который рассчитывается по следующей

формуле:

K = 142,86 / КПД,

где КПД - коэффициент полезного действия объекта ТЭК (котельной) после

реализации мероприятий по строительству и модернизации.

Приложение N 6

к Положению о порядке проведения конкурса

по предоставлению субсидий на возмещение

части затрат хозяйствующим субъектам на

приобретенное ими энергоэффективное оборудование

и на уплату лизинговых платежей, возникших при

приобретении энергоэффективного оборудования

МЕТОДИКА

расчета снижения удельного расхода электроэнергии

на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение,

достигаемого в результате реализации заявленного

мероприятия (проекта) по строительству и модернизации

объекта жилищно-коммунального хозяйства

Величина снижения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате реализации заявленного мероприятия (проекта) по строительству и модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства (далее - объект ЖКХ) рассчитывается по следующим формулам:

а) абсолютное значение, кВт.ч/тыс. м3:

D = 1000 x (Э - Э ) / Q ;

э 1 2 в

б) относительное значение, процентов:

D = 100 x (Э - Э ) / Э ;

э 1 2 1

где:

D - величина снижения удельного расхода электроэнергии на

э

водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого по результатам

строительства и модернизации объекта ЖКХ;

Э - расчетная величина годовых затрат электроэнергии на работу

1

насосных агрегатов до реализации мероприятий (проектов) по строительству и

модернизации объектов ЖКХ, кВт.ч;

Э - расчетная величина годовых затрат электроэнергии на работу

2

насосных агрегатов после реализации мероприятий (проектов) по строительству

и модернизации объектов ЖКХ, кВт.ч;

Q - учтенная в тарифе величина годового полезного отпуска воды

в

потребителям объекта ЖКХ, куб. м.

Расчетная величина годовых затрат электроэнергии на работу насосных

агрегатов до реализации мероприятий (проектов) по строительству и

модернизации объектов ЖКХ рассчитывается по формуле:

Э = (G x H x P x N ) / (3600 x 102 x КПД ),

1 1 1 o 1 1

где:

G - расход воды, перекачиваемой насосом, принимаемый в зависимости от

1

назначения и характеристик насоса, до строительства и модернизации объекта

ЖКХ, м3/ч.;

H - напор, развиваемый насосом при установленном расходе воды до

1

строительства и модернизации объекта ЖКХ, м;

P - плотность воды при среднегодовой температуре, кг/м3;

o

N - годовая продолжительность функционирования насосного агрегата до

1

строительства и модернизации объекта ЖКХ, ч.;

КПД - коэффициент полезного действия насосного агрегата до

1

строительства и модернизации объекта ЖКХ.

Расчетная величина годовых затрат электроэнергии на работу насосных

агрегатов после реализации мероприятий (проектов) по строительству и

модернизации объектов ЖКХ рассчитывается по формуле:

Э = (G x H x P x N ) / (3600 x 102 x КПД ),

2 2 2 o 2 2

где:

G - расход воды, перекачиваемой насосом, принимаемый в зависимости от

2

назначения и характеристик насоса, после строительства и модернизации

объекта ЖКХ, м3/ч.;

H - напор, развиваемый насосом при установленном расходе воды после

2

строительства и модернизации объекта ЖКХ, м;

P - плотность воды при среднегодовой температуре, кг/м3;

o

N - годовая продолжительность функционирования насосного агрегата

2

после строительства и модернизации объекта ЖКХ, ч.;

КПД - коэффициент полезного действия насосного агрегата после

2

строительства и модернизации объекта ЖКХ.